# Prioridades y control documental de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-DOC-000 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Paul Carrillo
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Actualización documental por auditoría; verificación funcional pendiente

Este control concilia el conflicto señalado por la auditoría y fija una sola referencia para los informes, el backlog y las pruebas de fase 2. Es una actualización de documentos, no evidencia de funcionalidades ya terminadas.

CAM-04 · 21 de octubre de 2026: se consolida la exclusión de pasarelas externas del acta v1.1, por instrucción del solicitante. Sustituye CAM-03 en todos los criterios vigentes del presente conjunto. Se adopta como alcance objetivo el registro manual de pagos y liquidaciones, todavía no implementado según la auditoría. La revisión y conformidad del equipo y del docente se registrarán cuando ocurran; no se acredita una reunión de aprobación.

# 1 Alcance vigente y decisiones pendientes

Splash se limita a cliente, limpiador y administrador, con sus interfaces, API y datos de soporte. Las solicitudes inmediatas y programadas no dependen de un pago aprobado por un proveedor. No se integran Mercado Pago, Webpay, Transbank ni otra pasarela, en producción ni en pruebas. La aplicación no mueve fondos: el registro y la validación del pago y de la liquidación serán manuales, con referencia o comprobante, permisos y auditoría. La referencia de negocio es comisión Splash de 15 % y liquidación semanal al limpiador; no son funciones financieras implementadas.

Falta ratificar medio y momento del cobro del cliente, cuenta receptora, responsable de validar recepción, corte semanal, redondeo y tratamiento manual de cargos de cancelación, reembolsos y disputas. No se fijan lunes y jueves ni se reutilizan automáticamente los cargos 0/15/25/40 % del modelo anterior. Estas decisiones deben cerrarse antes de aceptar los criterios económicos dependientes; no se declaran resueltas mediante esta edición.

| Registro de cambio | Contenido |
| --- | --- |
| Origen | Acta v1.1 y solicitud de exclusión de pasarela; auditoría de 20 de octubre. |
| Efecto | CAM-03 se conserva como antecedente sin vigencia operativa; los criterios económicos pasan a CAM-04. |
| Aprobación | Instrucción del solicitante disponible. Revisión de Kevin, Diego y equipo y validación docente por registrar. |
| Implementación | No existe pasarela ni registro manual de pagos en el código auditado. No se declara desarrollado por corregir documentos. |

# 2 Coherencia documental y responsables

| Documento | Cambio y responsable |
| --- | --- |
| Acta y 00 | CAM-04, límites y tratamiento de pendientes. Paul; revisión Kevin y Diego. |
| 03 y 04 | Flujos observados frente a objetivo; Q-13 y entorno medible. Diego, Kevin y Daniel. |
| 05 y 06 | Entregables reproducibles ausentes y casos actuales sin resultados ficticios. Diego y Daniel. |
| 07 08 y 09 | Valor esperado, avance histórico y estado de desarrollo sin piloto ni ejecución inventados. Paul y equipo. |
| 10 11 y 12 | Visión sin pasarela, 83 criterios trazables y plan de 16 semanas sin calendario ficticio. Kevin, Diego y Paul. |
| 13 14 y 15 | DoD, retrospectivas no registradas y matriz de 83 HU con diagnóstico separado. Daniel y equipo. |
| Guías 2.4 y 2.6 | Narrativa grupal alineada; sin instrucciones de reflexión personal presentadas como contenido final. |
| 01 y 02 no modificados | Remitir CAM-04 a sus autores: separar diseño objetivo de modelos y servicios existentes. Dependencia pendiente de revisión. |

Los documentos individuales y de fase 1 no se reescriben en este lote. La auditoría detecta un diario de Diego inválido, autoevaluaciones en blanco y discrepancias de carrera/reflexión; deben resolverlos sus autores con datos propios. No se fabrican testimonios ni firmas.

# 3 Hallazgos y prioridades para la entrega

| Hallazgo | Evidencia reportada | Tratamiento documental |
| --- | --- | --- |
| AUD-01 Decisión de pagos contradictoria | Acta excluye pasarela; otros informes asumían CAM-03. | Se corrige documentalmente con CAM-04; implementación manual pendiente. |
| AUD-03 Entrega reproducible incompleta | No hay README.md, Dockerfile ni Compose en raíz según inspección. | Pendiente técnico; modelo documental no sustituye archivos ejecutables. |
| AUD-04 Reporte de incidencia devuelve 404 | incidencia.tsx:78 llama POST /lavados/:id/incidencia; ruta ausente. | Registrar defecto y tarea de corrección; ejecutar regresión después. |
| AUD-05 Retiro de billetera incompleto | WALLET_ENABLED=false; tablas y endpoints conservados. | HU-06.10 en avance parcial reportado: apagada, no retirada. |
| AUD-06 Ciclos y retrospectivas sin registro | No se acreditan sesiones ni cierres. | Plantillas de captura; no simular hechos, asistentes o acuerdos. |
| AUD-08 Tiempo real asimétrico en limpiador | No escucha lavado:estado; emite evento sin listener en backend. | Defecto pendiente; separar diagrama objetivo de implementación. |
| AUD-10 Rate limiting no catalogado | Control en app.ts; capturas reportan 1000 solicitudes/15 min global y 5/min en acceso tras ajuste local. | Añadir Q-13; confirmar valores, rutas, ventana y commit antes de probar. |
| AUD-13 Rendimiento sin medición | Metas propuestas sin herramienta, dataset ni resultados reproducibles. | Mantener metas como propuestas; completar entorno y ejecutar. |

La incoherencia textual se trata en este lote. La falta de endpoint, escucha de eventos, modelos manuales, artefactos de instalación y evidencias reales permanece abierta hasta que se implementen y verifiquen. El modelo de datos y arquitectura se coordinan, sin editar sus archivos.

# 4 Indicadores y control de revisión

El backlog v0.2 reporta al 5 de octubre de 2026: 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR, de 83 HU. Es una fotografía histórica sobre criterios anteriores: 17/83 = 20,5 % reportadas hechas y (17+39)/83 = 67,5 % con algún avance. Ninguno de estos cocientes es avance global actual ni aceptación de los criterios CAM-04.

| Indicador | Valor y alcance correcto |
| --- | --- |
| HU históricas HECHO | 17/83 = 20,5 %, autorreportado al 5 de octubre; no reaceptación actual. |
| HU históricas con algún avance | (17+39)/83 = 67,5 %; parcial no equivale a terminado. |
| Casos CP con evidencia de ejecución | 0 resultados CP/EV aportados para esta revisión; no confundir con número de tests existentes. |
| Suite automatizada | 3 archivos y 15 casos según capturas; conteo, ejecución y cobertura actual por confirmar. |
| README Dockerfile Compose raíz | 0 de 3 tipos de artefacto encontrados por la auditoría; pendiente producir y reproducir. |
| Sprint y avance global actuales | No determinados con rigor: falta ancla de inicio, cierre de ciclos y aceptación por criterios. |

Plan propuesto de 16 semanas relativas en ocho sprints de dos semanas. La fecha real de inicio del sprint 1, capacidad, selección de tareas y cierres no están acreditados. No se calcula un sprint actual por calendario ni un porcentaje global mezclando código, documentos y pruebas. Los registros de ciclos y retrospectivas permanecen pendientes de evidencia real.

Cada revisión conserva versión, ID de HU, criterio vigente, diagnóstico técnico reportado y resultado CP/EV. El 60 % comunicado antes fue una estimación sin método comprobado y no se usa como indicador verificado. Para actualizarlo, el equipo debe aportar criterios aceptados, trabajo restante y versión probada.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.