# Plan de pruebas y resultados de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-QA-001 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Daniel Elgueta
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Actualización documental por auditoría; verificación funcional pendiente

El plan conserva casos por cada una de las 83 HU y actualiza sus resultados esperados a CAM-04. Los resultados iniciales permanecen No ejecutado. La auditoría inspeccionó código; no ejecutó la suite para evitar alterar la base compartida de demostración.

Splash se limita a cliente, limpiador y administrador, con sus interfaces, API y datos de soporte. Las solicitudes inmediatas y programadas no dependen de un pago aprobado por un proveedor. No se integran Mercado Pago, Webpay, Transbank ni otra pasarela, en producción ni en pruebas. La aplicación no mueve fondos: el registro y la validación del pago y de la liquidación serán manuales, con referencia o comprobante, permisos y auditoría. La referencia de negocio es comisión Splash de 15 % y liquidación semanal al limpiador; no son funciones financieras implementadas.

# 1 Alcance y niveles de prueba

| Nivel | Cobertura y registro |
| --- | --- |
| Unitarias y backend | Acceso, roles, estados, cálculos y duplicados. Capturas reportan 3 archivos y 15 casos auth/RBAC/admin; conteo y salida actuales por confirmar. |
| Integración | Cliente, limpiador, API, panel y persistencia: aceptación única, estados, fotografías, confirmación, incidencia y disputa. |
| Extremo a extremo | Solicitud inmediata y programada sin checkout; validación manual solo cuando exista el módulo, distinguiendo funciones pendientes. |
| Seguridad | Rol, propiedad, sesiones, Socket.io, secretos, CORS y Q-13; no extrapolar controles HTTP a eventos. |
| Rendimiento y recuperación | PR-01 a PR-04 sobre entorno aislado definido en 04; metas por ratificar. |
| Instalación | README y Docker aplicable producidos y reproducidos por otra persona. |

# 2 Preparación y datos aislados

| Preparación | Condición requerida |
| --- | --- |
| Versión | Commit y cambios locales declarados; no atribuir resultados de otra versión al criterio CAM-04. |
| Datos | Copia de SQLite y fotos de prueba; clientes, limpiadores, administradores y subroles sintéticos. |
| Aislamiento | La suite no debe usar ni modificar la base activa de demostración. Respaldar y reproducir sobre copia antes de ejecutar. |
| Herramientas | Scripts de package.json, Vitest/Supertest y mecanismo real de prueba de interfaz; no asumir configuración existente en apps. |
| Roles | Daniel ejecuta y registra; Diego prepara entorno; Kevin revisa criterios; Paul mantiene trazabilidad. |
| Bloqueos | Si falta regla, endpoint o modelo, marcar Bloqueado o defecto según caso; no simular una operación aprobada. |

Falta ratificar medio y momento del cobro del cliente, cuenta receptora, responsable de validar recepción, corte semanal, redondeo y tratamiento manual de cargos de cancelación, reembolsos y disputas. No se fijan lunes y jueves ni se reutilizan automáticamente los cargos 0/15/25/40 % del modelo anterior. Estas decisiones deben cerrarse antes de aceptar los criterios económicos dependientes; no se declaran resueltas mediante esta edición.

# 3 Campañas prioritarias por hallazgo

| Caso | Procedimiento y resultado esperado vigente |
| --- | --- |
| CP-AUD04 | Invocar reporte de incidencia desde la app en la versión auditada: reproducir 404 de la ruta ausente sobre copia. Tras corregir, comprobar creación autorizada, persistencia y error controlado. |
| CP-AUD08 | Actualizar el servicio desde otro actor: comparar recepción cliente y limpiador. Tras corregir listeners, comprobar actualización sin recarga y control de acceso. |
| CP-AUD05 | Revisar interfaces, flag, rutas y schema de billetera: apagado no equivale a retiro. Después de limpieza, comprobar respaldo, datos y regresión. |
| CP-AUDLLEGO | Reproducir transición LLEGÓ en el cliente con cambios locales: no debe fallar STATUS_CONFIG. Registrar commit y ejecución; corrección reportada no es prueba aprobada. |
| CP-Q13 | Probar el límite real por ruta y ventana en copia aislada. Confirmar valores, respuesta y reinicio; ver 04. |
| CP-E2E | Ejecutar desde registro hasta confirmación en solicitud inmediata y agendada; documentar pantalla, API y datos. No declarar terminado si una acción del flujo falla. |

# 4 Pruebas económicas del alcance manual

| Familia | Resultado esperado o bloqueo |
| --- | --- |
| CP-06.1 y CP-06.2 | Evidencia de pago vinculada al servicio y consulta de estado manual. No existe hoy: implementación pendiente; medio y momento por ratificar. |
| CP-06.3 | Finanzas valida recepción externa, guarda responsable y referencia y evita duplicados; un comprobante no confirma automáticamente. |
| CP-06.4 | Política manual de cancelación/devolución debe ratificarse. No probar porcentajes antiguos como regla aprobada ni esperar reembolso automático. |
| CP-06.5 a CP-06.7 | Ganancias referenciales, datos bancarios y liquidación se distinguen. Probar 15/85, elegibilidad, corte y referencia solo con registros implementados. |
| CP-06.8 | Conciliar registros manuales y evidencia externa sin asumir dinero movido por la app; redondeo y estados aprobados antes de medir. |
| CP-06.9 y CP-06.10 | Confirmación 48 h opcional separada de pago; retirada de billetera con respaldo y reversión, no solo flag apagado. |

Las fichas del anexo Fichas_pruebas_83_HU.md contienen un subcaso por cada criterio vigente. Se mantienen los IDs CP por HU, pero un resultado antiguo de billetera o pasarela no demuestra el cumplimiento manual.

# 5 Rendimiento seguridad y registro de defectos

| Prueba | Preparación y medida |
| --- | --- |
| PR-01 Q-06 y Q-09 | Script de carga, dataset y equipo pendientes; 10/20/40 usuarios, 20 durante 10 min. Medir p95, errores, throughput y persistencia. |
| PR-02 Q-07 | Dispositivos/receptores y relojes; latencia de posición, caducidad y recuperación; considerar asimetría actual. |
| PR-03 Q-08 | 120 sondeos durante 2 h en entorno declarado; ≥119 éxitos como meta propuesta local. |
| PR-04 Q-10 | Respaldo consistente y restauración de datos sintéticos en copia; medir duración e integridad. |
| PS-01 a PS-05 | Propiedad y roles, sesión, Socket.io, secretos/CORS y Q-13. Aportar pasos, entrada y respuesta; no marcar controles como probados por existir middleware. |

| Defecto por registrar | Datos requeridos |
| --- | --- |
| Identidad | ID, HU/criterio, versión, entorno y severidad. |
| Reproducción | Pasos, datos, esperado y observado; evidencia sin secretos. |
| Seguimiento | Responsable, corrección, commit, regresión y estado. No cerrar el defecto al redactar la tarea. |

# 6 Resultados disponibles y cierre

| Registro | Estado al emitir esta revisión |
| --- | --- |
| CP de las 83 HU | No ejecutado en este lote; no se aportan resultados CP/EV verificables. |
| Suite existente | Inspeccionada según auditoría, no ejecutada para este informe; sin salida de consola ni cobertura medida aportadas. |
| PR y PS | No ejecutado; faltan entorno, datos y medición. |
| Instalación independiente | Pendiente de artefactos y reproducción. |
| Criterio de cierre | Resultado real, versión, ejecutor, revisor y evidencia; defectos críticos cerrados o cambio de alcance aceptado. |

Campos por completar tras ejecutar: fecha, versión, caso, resultado real, evidencia, defecto, responsable y revisión. La ausencia de datos de ejecución se declara como pendiente, no se rellena retroactivamente.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.