# Informe de fase 2 de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-F2-001 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Equipo Splash
Revisión: Kevin Iturra y profesor guía según evaluación
Estado: Documento de fase 2 en desarrollo; no cierre del producto

Este informe consolida propósito, desarrollo reportado, decisiones y evidencias disponibles de fase 2. Su título académico no significa aplicación terminada ni aceptación del docente.

# 1 Contexto y alcance

Splash conecta clientes y limpiadores independientes para coordinar lavado de vehículos a domicilio. El ámbito inicial previsto es la Región Metropolitana; cobertura y condiciones del piloto siguen por confirmar. El equipo no suministra equipos ni habilita puntos físicos.

Splash se limita a cliente, limpiador y administrador, con sus interfaces, API y datos de soporte. Las solicitudes inmediatas y programadas no dependen de un pago aprobado por un proveedor. No se integran Mercado Pago, Webpay, Transbank ni otra pasarela, en producción ni en pruebas. La aplicación no mueve fondos: el registro y la validación del pago y de la liquidación serán manuales, con referencia o comprobante, permisos y auditoría. La referencia de negocio es comisión Splash de 15 % y liquidación semanal al limpiador; no son funciones financieras implementadas.

CAM-04 · 21 de octubre de 2026: se consolida la exclusión de pasarelas externas del acta v1.1, por instrucción del solicitante. Sustituye CAM-03 en todos los criterios vigentes del presente conjunto. Se adopta como alcance objetivo el registro manual de pagos y liquidaciones, todavía no implementado según la auditoría. La revisión y conformidad del equipo y del docente se registrarán cuando ocurran; no se acredita una reunión de aprobación.

# 2 Objetivos y metodología

Objetivo general: desarrollar e integrar el ciclo de solicitud y prestación de lavado entre cliente, limpiador y administrador, con evidencias, confirmación y registro manual de información de pago, dentro del entorno académico y sin pasarela externa.

| Objetivo específico | Resultado a demostrar |
| --- | --- |
| Acceso y perfiles | Registro, habilitación y permisos diferenciados; datos propios protegidos. |
| Servicio conectado | Solicitud inmediata y agendada, aceptación única, estados, seguimiento y evidencia. |
| Cierre e incidencias | Confirmación, reporte y resolución de incidentes/disputas con registros y avisos verificables. |
| Registro económico manual | Evidencia, validación autorizada, cálculo referencial y liquidación registrada; implementación y reglas pendientes. |
| Calidad y documentación | Pruebas reales e instalación reproducible; criterios, evidencia y archivos coherentes. |

Plan propuesto de 16 semanas relativas en ocho sprints de dos semanas. La fecha real de inicio del sprint 1, capacidad, selección de tareas y cierres no están acreditados. No se calcula un sprint actual por calendario ni un porcentaje global mezclando código, documentos y pruebas. Los registros de ciclos y retrospectivas permanecen pendientes de evidencia real.

Scrumban es la organización propuesta con backlog y tablero. No se acreditan retrospectivas ni cierres de ciclos por existir plantillas. El alcance y la selección se refinan sin presentar como desarrollo vigente los requisitos antiguos de pasarela.

# 3 Desarrollo observado y límites de evidencia

| Componente | Reporte de la auditoría |
| --- | --- |
| Cliente | React Native y Expo SDK 55, TypeScript; interfaz de cliente. |
| Limpiador | React Native y Expo SDK 55, TypeScript; interfaz de trabajador. |
| Backend | Node.js, Express 5, TypeScript, Prisma 7, SQLite y Socket.io. |
| Panel nuevo | React 18, Vite, Tailwind, TanStack Query, Zustand, Recharts y Leaflet. |
| Panel legacy | HTML y JavaScript servido por backend; convive con el nuevo panel. |
| Entorno | Desarrollo local. No se acredita Docker, Compose, README raíz ni despliegue productivo. |

El ciclo de lavado, panel y controles de acceso tienen código real. La auditoría dirigida no reejecutó una por una las HU ni la suite; por ello no se certifica el cumplimiento completo del MVP. La presencia de módulos no acredita casos CP ejecutados.

El backlog v0.2 reporta al 5 de octubre de 2026: 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR, de 83 HU. Es una fotografía histórica sobre criterios anteriores: 17/83 = 20,5 % reportadas hechas y (17+39)/83 = 67,5 % con algún avance. Ninguno de estos cocientes es avance global actual ni aceptación de los criterios CAM-04.

# 4 Dificultades y pendientes de cierre

| Hallazgo | Evidencia reportada | Tratamiento documental |
| --- | --- | --- |
| AUD-02 Datos financieros objetivo no implementados | No hay Pago, Liquidacion, ItemLiquidacion ni DatosBancarios; montos Float; billetera permanece. | Diseño propuesto; coordinar con autores de 01/02, excluidos de esta edición. |
| AUD-03 Entrega reproducible incompleta | No hay README.md, Dockerfile ni Compose en raíz según inspección. | Pendiente técnico; modelo documental no sustituye archivos ejecutables. |
| AUD-04 Reporte de incidencia devuelve 404 | incidencia.tsx:78 llama POST /lavados/:id/incidencia; ruta ausente. | Registrar defecto y tarea de corrección; ejecutar regresión después. |
| AUD-05 Retiro de billetera incompleto | WALLET_ENABLED=false; tablas y endpoints conservados. | HU-06.10 en avance parcial reportado: apagada, no retirada. |
| AUD-06 Ciclos y retrospectivas sin registro | No se acreditan sesiones ni cierres. | Plantillas de captura; no simular hechos, asistentes o acuerdos. |
| AUD-08 Tiempo real asimétrico en limpiador | No escucha lavado:estado; emite evento sin listener en backend. | Defecto pendiente; separar diagrama objetivo de implementación. |

Falta ratificar medio y momento del cobro del cliente, cuenta receptora, responsable de validar recepción, corte semanal, redondeo y tratamiento manual de cargos de cancelación, reembolsos y disputas. No se fijan lunes y jueves ni se reutilizan automáticamente los cargos 0/15/25/40 % del modelo anterior. Estas decisiones deben cerrarse antes de aceptar los criterios económicos dependientes; no se declaran resueltas mediante esta edición.

No se alteraron 01 ni 02 por instrucción del solicitante. Sus autores deben recibir CAM-04 y distinguir modelo existente de diseño objetivo. Tampoco se completaron diarios o autoevaluaciones individuales: requieren aporte real de cada integrante.

# 5 Evidencias resultados y conclusiones de fase

| Evidencia | Qué respalda y qué no |
| --- | --- |
| Backlog y matriz v0.7 | 83 IDs y criterios vigentes trazables; no prueba de implementación. |
| Auditoría y capturas | Hallazgos reportados con rutas y commits; no ejecución nueva de los tests. |
| UML actualizado | Diferencia flujos reportados y objetivos propuestos; no reemplaza revisar código. |
| Pruebas | Plan y fichas preparados; resultados reales pendientes. |
| Instalación y piloto | Archivos reproducibles y observaciones de usuarios por aportar. |
| Conformidad | Revisión del equipo y evaluación docente por registrar. |

Conclusión de fase: existe una base técnica local y un catálogo documental organizado. Se concilia la decisión de pagos, pero faltan corregir defectos, implementar registros manuales, reproducir instalación y aportar evidencia de aceptación. No se afirma entrega completa ni validación de mercado. El valor innovador es una hipótesis documentada en 07.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.