# Definición de terminado de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-DOD-001 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Equipo Splash
Revisión: Kevin Iturra y Daniel Elgueta
Estado: Actualización documental por auditoría; verificación funcional pendiente

Esta definición separa trabajo preparado, implementado y aceptado. No certifica resultados anteriores ni sustituye la evaluación académica.

# 1 Cierre de una historia

| Control | Condición verificable |
| --- | --- |
| Criterio vigente | HU y versión CAM-04 o v0.2 conservado identificados; conflictos de regla resueltos. |
| Implementación | Código y datos necesarios existentes; una pantalla o un flag no equivalen al flujo terminado. |
| Integración | Tres perfiles y componentes afectados funcionan juntos; dependencias y errores tratados. |
| Pruebas | Casos ejecutados en entorno aislado; esperado, observado, versión y evidencia registrados. |
| Revisión | Otro integrante revisa; defectos que bloquean el criterio cerrados o cambio de alcance aceptado. |
| Documentación | Backlog, matriz, UML, instalación y textos afectados actualizados con el mismo comportamiento. |

Una HU PARCIAL, una corrección local sin regresión o un caso No ejecutado permanece abierto. No cerrar por cumplir la semana asignada.

CAM-04 · 21 de octubre de 2026: se consolida la exclusión de pasarelas externas del acta v1.1, por instrucción del solicitante. Sustituye CAM-03 en todos los criterios vigentes del presente conjunto. Se adopta como alcance objetivo el registro manual de pagos y liquidaciones, todavía no implementado según la auditoría. La revisión y conformidad del equipo y del docente se registrarán cuando ocurran; no se acredita una reunión de aprobación.

# 2 Controles específicos de la revisión

| Situación | Condición para declarar terminado |
| --- | --- |
| Billetera | Retiro de interfaces, rutas y dependencias acordadas; respaldo y decisión sobre datos. WALLET_ENABLED=false solo acredita apagado. |
| Incidencias y tiempo real | Endpoint conectado, creación persistente y recepción de eventos verificados; un listado administrativo no demuestra creación de disputa. |
| Registro manual | Procedimiento y reglas ratificados, persistencia y permisos implementados y cálculos/referencias probados; no se requiere pasarela. |
| Instalación | README y Docker/Compose aplicable existentes y reproducidos; el modelo del documento 05 no basta. |
| Q-13 y seguridad | Valores y versión confirmados, pruebas HTTP y Socket.io separadas; no marcar Cumple solo por middleware. |

Falta ratificar medio y momento del cobro del cliente, cuenta receptora, responsable de validar recepción, corte semanal, redondeo y tratamiento manual de cargos de cancelación, reembolsos y disputas. No se fijan lunes y jueves ni se reutilizan automáticamente los cargos 0/15/25/40 % del modelo anterior. Estas decisiones deben cerrarse antes de aceptar los criterios económicos dependientes; no se declaran resueltas mediante esta edición.

# 3 Cierre de documento ciclo y entrega

| Unidad | Evidencia de cierre |
| --- | --- |
| Documento | Versión y autor, coherencia con alcance y código o etiqueta de propuesta, revisión y pendientes explícitos. |
| Sprint | Inicio y objetivo reales, capacidad, tareas seleccionadas, resultado de cada una y pendientes replanificados. |
| Retrospectiva | Sesión real con asistentes, hechos, acuerdos y responsables; no rellenar por suposición. |
| Entrega F2 | Guías y anexo contrastados, instalación y casos del flujo principal, defectos y límites conocidos, evidencias accesibles. |
| Aceptación académica | Solo se registra cuando el docente o comisión efectivamente la realiza. |

La adaptación de Scrumban no demuestra por sí misma que los ciclos hayan ocurrido. El avance es la suma de trabajo aceptado contra criterios identificables, no la cantidad de documentos redactados.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.