# Matriz de trazabilidad de 83 historias de usuario

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-TRZ-001 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Paul Carrillo y Daniel Elgueta
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Actualización documental por auditoría; verificación funcional pendiente

Se corrige el nombre histórico de 81 a 83 HU. Se conservan 83 IDs únicos y se vinculan criterios, diagnóstico, plan y evidencia. El cambio de nombre no altera la identidad de control del documento.

CAM-04 · 21 de octubre de 2026: se consolida la exclusión de pasarelas externas del acta v1.1, por instrucción del solicitante. Sustituye CAM-03 en todos los criterios vigentes del presente conjunto. Se adopta como alcance objetivo el registro manual de pagos y liquidaciones, todavía no implementado según la auditoría. La revisión y conformidad del equipo y del docente se registrarán cuando ocurran; no se acredita una reunión de aprobación.

# 1 Campos y límites

| Campo | Tratamiento |
| --- | --- |
| Estado histórico | Fuente v0.2 al 5 de octubre: 17/39/25/2; no estado recalculado después de CAM-04. |
| Criterio | 11 v0.7 es el catálogo activo; anexo conserva diferencias respecto a la fuente. |
| Diagnóstico | Reporte de auditoría dirigido; no reejecución de 83 historias. |
| CP y EV | Una familia por HU, con un subcaso por criterio en el anexo. Evidencia es un código reservado, no archivo existente. |
| Resultado | No ejecutado para todos los casos en esta edición; completar con versión y revisión reales. |
| Sprint | Primera revisión propuesta, no ejecución. Falta fecha ancla y cierre de ciclos. |

El backlog v0.2 reporta al 5 de octubre de 2026: 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR, de 83 HU. Es una fotografía histórica sobre criterios anteriores: 17/83 = 20,5 % reportadas hechas y (17+39)/83 = 67,5 % con algún avance. Ninguno de estos cocientes es avance global actual ni aceptación de los criterios CAM-04.

# 2 EP 01 Identidad acceso y roles

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.1 Registro de cliente | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.1 EV-01.1 S1 |
| 01.2 Inicio de sesión | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.2 EV-01.2 S1 |
| 01.3 Sesión persistente | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.3 EV-01.3 S1 |
| 01.4 Acceso según rol | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.4 EV-01.4 S1 |
| 01.5 Subroles de administración | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.5 EV-01.5 S2 |
| 01.6 Cambio de contraseña | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.6 EV-01.6 S2 |
| 01.7 Registro de lavador con documentos | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.7 EV-01.7 S2 |
| 01.8 Cierre de sesión | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.8 EV-01.8 S1 |
| 01.9 Ingreso según la aplicación | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.9 EV-01.9 S1 |
| 01.10 Cambio de rol de un usuario | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-01.10 EV-01.10 S2 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 3 EP 02 Perfil vehículos y direcciones

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.1 Registrar vehículo | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.1 EV-02.1 S2 |
| 02.2 Autocompletar por patente | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.2 EV-02.2 S3 |
| 02.3 Ícono según tipo de vehículo | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.3 EV-02.3 S7 |
| 02.4 Direcciones guardadas | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.4 EV-02.4 S2 |
| 02.5 Datos personales con foto | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.5 EV-02.5 S3 |
| 02.6 Privacidad de mis registros | POR VERIFICAR | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.6 EV-02.6 S2 |
| 02.7 Perfil y foto del lavador | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.7 EV-02.7 S5 |
| 02.8 Tema claro u oscuro | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-02.8 EV-02.8 S7 |
| 02.9 Ayuda y términos del servicio | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-02.9 EV-02.9 S7 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 4 EP 03 Solicitud de lavado y precios

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.1 Catálogo de servicios | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-03.1 EV-03.1 S3 |
| 03.2 Precio según vehículo elegido | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-03.2 EV-03.2 S3 |
| 03.3 Solicitud inmediata | PARCIAL | Función reportada; criterios vigentes por probar CAM-04 v0.7 | CP-03.3 EV-03.3 S3 |
| 03.4 Agendar día y hora | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-03.4 EV-03.4 S3 |
| 03.5 Ubicación con mapa ajustable | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-03.5 EV-03.5 S3 |
| 03.6 Notas para el lavador | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-03.6 EV-03.6 S3 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 5 EP 04 Asignación y ciclo de vida

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.1 Aviso de nuevas solicitudes | PENDIENTE | Función reportada; criterios vigentes por probar CAM-04 v0.7 | CP-04.1 EV-04.1 S4 |
| 04.2 Aceptar solicitud | PENDIENTE | Función reportada; criterios vigentes por probar CAM-04 v0.7 | CP-04.2 EV-04.2 S4 |
| 04.3 Una sola asignación por solicitud | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.3 EV-04.3 S4 |
| 04.4 Rechazar u ocultar solicitud | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.4 EV-04.4 S4 |
| 04.5 Avanzar etapas del servicio | PARCIAL | Corrección local reportada; falta regresión CAM-04 v0.7 | CP-04.5 EV-04.5 S4 |
| 04.6 Disponibilidad del lavador | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.6 EV-04.6 S4 |
| 04.7 Pantalla de búsqueda tranquilizadora | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.7 EV-04.7 S4 |
| 04.8 Volver sin cancelar | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.8 EV-04.8 S4 |
| 04.9 Etapas claras | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.9 EV-04.9 S4 |
| 04.10 Confirmar el servicio terminado | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.10 EV-04.10 S5 |
| 04.11 Inicio del lavador | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.11 EV-04.11 S4 |
| 04.12 Detalle del servicio para el lavador | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-04.12 EV-04.12 S4 |
| 04.13 Navegar hasta el cliente | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.13 EV-04.13 S4 |
| 04.14 Llamar al cliente | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-04.14 EV-04.14 S4 |
| 04.15 Cancelación por parte del lavador | PENDIENTE | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-04.15 EV-04.15 S5 |

# 6 EP 05 Seguimiento evidencia y notificaciones

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.1 Seguir al lavador en el mapa | PARCIAL | Parcial reportado: tiempo real asimétrico CAM-04 v0.7 | CP-05.1 EV-05.1 S4 |
| 05.2 Fotos antes y después | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-05.2 EV-05.2 S5 |
| 05.3 Centro de notificaciones | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-05.3 EV-05.3 S5 |
| 05.4 Notificaciones push | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-05.4 EV-05.4 S5 |
| 05.5 Reportar incidencia | PENDIENTE | Defecto reportado: endpoint ausente CAM-04 v0.7 | CP-05.5 EV-05.5 S5 |
| 05.6 Lavado activo en el inicio | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-05.6 EV-05.6 S5 |
| 05.7 Aviso de liquidación pagada | PENDIENTE | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-05.7 EV-05.7 S6 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 7 EP 06 Registro manual de pagos y liquidaciones

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.1 Registrar el pago del servicio sin pasarela | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.1 EV-06.1 S6 |
| 06.2 Consultar el estado del pago registrado | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.2 EV-06.2 S6 |
| 06.3 Validar manualmente la recepción del pago | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.3 EV-06.3 S6 |
| 06.4 Cancelar y registrar el tratamiento económico manual | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.4 EV-06.4 S6 |
| 06.5 Ver mis ganancias | PARCIAL | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.5 EV-06.5 S6 |
| 06.6 Registrar mis datos bancarios | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.6 EV-06.6 S6 |
| 06.7 Preparar y registrar la liquidación semanal manual | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.7 EV-06.7 S6 |
| 06.8 Conciliar registros manuales de pagos y liquidaciones | PENDIENTE | Objetivo manual pendiente de implementación CAM-04 v0.7 | CP-06.8 EV-06.8 S6 |
| 06.9 Confirmación automática a las 48 horas | PENDIENTE | Opcional, no acreditado CAM-04 v0.7 | CP-06.9 EV-06.9 S7 |
| 06.10 Retirar la billetera virtual | PENDIENTE | Parcial reportado: apagada, no retirada CAM-04 v0.7 | CP-06.10 EV-06.10 S2 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 8 EP 07 Calificaciones historial y disputas

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.1 Calificar al lavador | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-07.1 EV-07.1 S7 |
| 07.2 Calificar al cliente | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-07.2 EV-07.2 S7 |
| 07.3 Historial de lavados | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-07.3 EV-07.3 S7 |
| 07.4 Abrir una disputa | PENDIENTE | Creación de disputa no implementada CAM-04 v0.7 | CP-07.4 EV-07.4 S5 |
| 07.5 Resolver una disputa | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-07.5 EV-07.5 S5 |
| 07.6 Historial de servicios del lavador | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-07.6 EV-07.6 S7 |
| 07.7 Mi reputación y estadísticas | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-07.7 EV-07.7 S7 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 9 EP 08 Panel de administración

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.1 Dashboard de indicadores | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.1 EV-08.1 S7 |
| 08.2 Gestión de clientes | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.2 EV-08.2 S2 |
| 08.3 Aprobación de lavadores | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.3 EV-08.3 S2 |
| 08.4 Operación en curso | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.4 EV-08.4 S7 |
| 08.5 Finanzas | PARCIAL | Vista presente; modelo económico ausente CAM-04 v0.7 | CP-08.5 EV-08.5 S7 |
| 08.6 Evaluaciones e incidencias | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.6 EV-08.6 S7 |
| 08.7 Gestión de tarifas | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.7 EV-08.7 S7 |
| 08.8 Reportes | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.8 EV-08.8 S7 |
| 08.9 Auditoría | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.9 EV-08.9 S2 |
| 08.10 Ficha completa de cliente y lavador | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-08.10 EV-08.10 S7 |
| 08.11 Revocar, suspender y reactivar lavadores | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.11 EV-08.11 S2 |
| 08.12 Mapa de la operación en vivo | PARCIAL | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-08.12 EV-08.12 S7 |
| 08.13 Exportar reportes | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-08.13 EV-08.13 S7 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 10 EP 09 Calidad pruebas y demostración

| HU y título | Estado histórico | Diagnóstico y criterio | Caso y plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.1 Pruebas automatizadas del backend | PARCIAL | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-09.1 EV-09.1 S8 |
| 09.2 Prueba del flujo completo | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-09.2 EV-09.2 S8 |
| 09.3 Datos de prueba reproducibles | HECHO | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-09.3 EV-09.3 S1 |
| 09.4 Registro de defectos y regresión | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-09.4 EV-09.4 S8 |
| 09.5 Documentación técnica al día | PENDIENTE | Sin reaceptación actual; ver estado histórico v0.2 conservado | CP-09.5 EV-09.5 S8 |
| 09.6 Protección básica de la API | POR VERIFICAR | Criterios revisados; aceptación pendiente CAM-04 v0.7 | CP-09.6 EV-09.6 S1 |

Resultado de ejecución: No ejecutado. Consultar criterios íntegros en 11 y subcasos del anexo. La aceptación se registra solo después de probar el criterio vigente; el estado histórico no la sustituye.

# 11 Calidad y cierre de trazabilidad

| Familia | Caso y evidencia de referencia |
| --- | --- |
| Q-01 | CP-Q01 / EV-Q01; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-02 | CP-Q02 / EV-Q02; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-03 | CP-Q03 / EV-Q03; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-04 | CP-Q04 / EV-Q04; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-05 | CP-Q05 / EV-Q05; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-06 | CP-Q06 / EV-Q06; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-07 | CP-Q07 / EV-Q07; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-08 | CP-Q08 / EV-Q08; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-09 | CP-Q09 / EV-Q09; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-10 | CP-Q10 / EV-Q10; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-11 | CP-Q11 / EV-Q11; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-12 | CP-Q12 / EV-Q12; criterio completo en 04; No ejecutado. |
| Q-13 | CP-Q13 / EV-Q13; criterio completo en 04; No ejecutado. |

Comprobación documental: 83 IDs únicos en 11, 12 y 15; no se suman HU-TR antiguas ni se elimina HU-06.10 porque el flag esté apagado. Estado residual de pruebas, defectos y revisión permanece por completar con resultados.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.