}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Kevin Iturra / Daniel Elgueta / Paul carrillo / Diego Cortes |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Splash – Plataforma digital para la gestión y solicitud de servicios de lavado de vehículos a domicilio (aplicación cliente, aplicación lavador, panel administrativo web y API REST con seguimiento en tiempo real). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto se vincula a las siguientes áreas de desempeño del Plan de Estudio de Ingeniería en Informática: • Desarrollo de aplicaciones: construcción de aplicaciones móviles y servicios web integrados. • Gestión de datos: diseño e implementación de un modelo de datos relacional. • Aseguramiento de la calidad de software: diseño, aplicación y mejora a partir de pruebas. • Gestión de proyectos informáticos: planificación, control de alcance, riesgos y entregables. |
| Competencias | Competencias del perfil de egreso que se pondrán en práctica: 1. Diseñar y aplicar pruebas de validación de software, desarrollando mejoras a partir de sus resultados (indicadores 1.1, 1.2 y 1.3). 2. Planificar y controlar proyectos informáticos de acuerdo con el alcance, los plazos y los recursos disponibles (indicadores 2.1 y 2.2). 3. Diseñar e implementar modelos de datos que respondan a los requerimientos del negocio (indicadores 3.1 y 3.2). 4. Construir, integrar e implantar soluciones de software acordes a los requerimientos definidos (indicadores 4.1, 4.2 y 4.3). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Solicitar el lavado de un vehículo en Chile continúa siendo un proceso lento y poco centralizado. El usuario debe trasladar su vehículo a un local y esperar disponibilidad sin visibilidad de tiempos ni cupos, o bien coordinar el servicio a domicilio mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, redes sociales y recomendaciones boca a boca. Estos canales informales no entregan un registro único ni trazabilidad suficiente para acreditar horarios, precios, avances, evidencias ni responsabilidades, lo que genera desconfianza en el cliente e informalidad en quien presta el servicio. La situación se sitúa en zonas urbanas de Chile, inicialmente en la Región Metropolitana, donde se concentra el mayor parque automotriz del país, existe alta penetración de smartphones y los desplazamientos tienen un costo relevante de tiempo. Impacta a dos grupos: clientes propietarios de automóviles, camionetas y motocicletas —principalmente adultos entre 25 y 55 años con jornada laboral completa— y lavadores independientes que trabajan de manera informal, sin herramientas para captar, organizar ni respaldar sus servicios. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática el tema es relevante porque reproduce un problema real de transformación digital: exige construir una solución integral, segura, escalable y comprobable, y no una interfaz aislada. El proyecto obliga a integrar frontend móvil, backend, modelo de datos, comunicación en tiempo real, geolocalización, seguridad, pruebas y gestión de proyecto, que es exactamente el tipo de trabajo que se encuentra en la industria del desarrollo de software. El aporte de valor esperado es reducir la fricción en la contratación del servicio, entregar visibilidad del estado del lavado, respaldar su ejecución con estados y fotografías antes/después, y ofrecer al prestador una herramienta para organizar solicitudes y ganancias, formalizando así una actividad hoy mayoritariamente informal. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo del proyecto: consolidar y validar una plataforma digital que permita gestionar de extremo a extremo la solicitud, ejecución y cierre de servicios de lavado de vehículos a domicilio, bajo criterios de seguridad, trazabilidad, usabilidad y calidad de software. Splash consiste en dos aplicaciones móviles —cliente y lavador— y un panel administrativo web, conectados a un backend común mediante una API REST y Socket.io, que centraliza autenticación, reglas de negocio, persistencia y seguimiento en tiempo real. La base desarrollada contiene once funciones operativas: registro e inicio de sesión con JWT; registro y selección de vehículos; direcciones guardadas; tipos de lavado con precio diferenciado; solicitud inmediata o programada; búsqueda y asignación de lavador; aceptación; seguimiento GPS; fotografías antes y después; billetera interna con retención tipo escrow; e historial con calificaciones. La problemática se aborda transformando la necesidad del cliente en una solicitud digital trazable: el servicio recorre una máquina de estados controlada (PENDIENTE, ACEPTADO, EN_CAMINO, EN_PROCESO, COMPLETADO y CONFIRMADO, con CANCELADO y DISPUTADO para las excepciones), cada transición queda asociada a un usuario, una fecha y su evidencia, y el administrador supervisa la operación desde el panel web. La implementación utiliza React Native 0.83, Expo SDK 55, TypeScript y expo-router en las apps; Node.js, Express 5 y Socket.io en el backend; y Prisma ORM 7 sobre SQLite en desarrollo. Los pagos reales, la migración a PostgreSQL y el despliegue productivo quedan proyectados fuera del alcance del semestre. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona de manera directa con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, que forma profesionales capaces de diseñar, construir, integrar e implantar soluciones de software, gestionar datos y conducir proyectos informáticos asegurando su calidad. Splash exige ejercer esas cuatro capacidades de forma simultánea sobre un mismo producto. Competencia 1 – Diseñar y aplicar pruebas de validación, desarrollando mejoras: el flujo de Splash involucra dinero retenido, cambios de estado concurrentes y evidencia asociada a un servicio, por lo que no basta con que las pantallas existan. Es necesario diseñar casos de prueba para autenticación, propiedad de vehículos y direcciones, cálculo de precios, transiciones válidas e inválidas, doble aceptación de una solicitud y consistencia del escrow; ejecutarlos; y corregir con regresión los defectos encontrados. Competencia 2 – Planificar y controlar proyectos informáticos: el alcance supera lo abordable en un semestre, de modo que la competencia es indispensable para priorizar el backlog, definir qué queda dentro y fuera, asignar responsables, controlar el avance y gestionar los cambios de alcance sin comprometer el producto mínimo viable. Competencia 3 – Diseñar e implementar modelos de datos: la plataforma requiere doce entidades relacionadas (identidad y roles, vehículos, direcciones, catálogo de servicios, solicitudes, historial de estados, evidencias, billetera, transacciones, calificaciones, disputas y notificaciones) con reglas de integridad que preserven la propiedad de los registros, la asignación cliente-lavador y la trazabilidad financiera. Competencia 4 – Construir, integrar e implantar soluciones de software: el proyecto no es un componente aislado, sino tres interfaces que consumen una misma API, eventos en tiempo real, servicios de GPS, fotografías y notificaciones push, todo integrado en un flujo único y desplegable en un ambiente reproducible de demostración. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo de software full stack, con foco en aplicaciones móviles, servicios backend, integración de sistemas, bases de datos y aseguramiento de la calidad mediante pruebas. Me interesa especialmente el trabajo sobre productos reales, en los que las decisiones técnicas tienen consecuencias medibles en la experiencia del usuario y en la confiabilidad del servicio. Splash refleja esos intereses porque permite recorrer el ciclo completo: comprender una necesidad, traducirla a requisitos, diseñar la arquitectura y el modelo de datos, implementar los componentes, verificar los resultados con pruebas y aplicar mejoras a partir de la evidencia obtenida. Además, incorpora aspectos que me interesa dominar y que difícilmente se practican en ejercicios de aula: comunicación en tiempo real, geolocalización, manejo de evidencia fotográfica, control de concurrencia y protección de datos personales. Desarrollar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional en tres sentidos. Primero, consolida experiencia transferible en un stack vigente en la industria (React Native, Expo, TypeScript, Node.js, Express, Socket.io, Prisma). Segundo, fortalece prácticas exigidas en entornos laborales: uso de repositorio, priorización de tareas, documentación técnica, registro y corrección de defectos, y toma de decisiones con restricciones reales de tiempo. Tercero, deja un producto demostrable y documentado que puedo presentar como evidencia concreta de mis capacidades al momento de postular a un cargo del área. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Factibilidad técnica y material: el proyecto es factible porque existe una base operativa ya construida que contiene autenticación, vehículos, direcciones, solicitudes, máquina de estados, seguimiento GPS, fotografías, billetera con escrow simulado, historial, calificaciones y panel administrativo. El stack utilizado (Expo, Node.js, Express, Socket.io, Prisma y SQLite) es gratuito o de bajo costo, y los materiales requeridos se limitan a un computador, un dispositivo Android o emulador, conexión a internet, un repositorio Git y entornos locales de ejecución, todos disponibles. Factibilidad temporal: el trabajo se organiza en iteraciones dentro de las 18 semanas del semestre y de las horas asignadas a la asignatura, priorizando primero las funciones críticas del flujo principal. Las extensiones de alto riesgo o con dependencia externa se excluyen explícitamente del compromiso semestral, de modo que el proyecto entrega valor aunque una función futura no llegue a incorporarse. Factores externos que facilitan el desarrollo: base de código funcional ya validada, documentación técnica existente, herramientas de desarrollo gratuitas, amplia documentación pública del stack y disponibilidad de datos de prueba reproducibles. Factores externos que dificultan el desarrollo y su solución: (a) la integración de una pasarela de pagos real requiere convenios comerciales y tiempos que exceden el semestre, por lo que se mantiene la billetera simulada y la pasarela queda fuera de alcance; (b) los permisos de ubicación y cámara varían entre dispositivos, lo que se mitiga usando expo-location y expo-image-picker y probando sobre una matriz mínima de dispositivos definida; (c) las notificaciones push dependen de servicios externos, por lo que se usa Expo Push validando tokens en dispositivos físicos; (d) la concurrencia en la aceptación de una misma solicitud puede generar doble asignación, lo que se controla con validaciones transaccionales y pruebas específicas; y (e) el riesgo de ampliación del alcance se gestiona con un backlog priorizado y control de cambios que protege el producto mínimo viable. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Consolidar y validar la plataforma digital Splash —aplicación cliente, aplicación lavador, panel administrativo web, API REST, comunicación en tiempo real y base de datos relacional— para gestionar de extremo a extremo servicios de lavado de vehículos a domicilio, bajo criterios de seguridad, trazabilidad, usabilidad y calidad de software. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma, junto con sus criterios de aceptación. 2. Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos relacional que soporta la operación y su evolución. 3. Implementar el modelo de datos mediante Prisma ORM, aplicando las relaciones y reglas de integridad definidas. 4. Consolidar la autenticación y la autorización para los roles cliente, lavador y administrador. 5. Implementar el flujo completo de solicitud, asignación, aceptación, ejecución, confirmación, cancelación y disputa. 6. Mantener la trazabilidad del servicio mediante historial de estados, geolocalización, notificaciones y fotografías antes/después. 7. Gestionar precios, comisión y billetera simulada con retención tipo escrow. 8. Diseñar y ejecutar pruebas sobre las funciones críticas, registrando defectos y aplicando mejoras con regresión. 9. Documentar la arquitectura, los requisitos, los riesgos, las evidencias y los criterios de aceptación del producto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda con Scrumban, metodología híbrida que combina la cadencia y las ceremonias ligeras de Scrum con la visualización del flujo y los límites de trabajo en curso propios de Kanban. Se eligió este enfoque porque el producto ya cuenta con una base operativa y el objetivo del semestre es consolidarla, integrarla y validarla: se requiere el ritmo y la planificación por iteraciones de Scrum para comprometer entregables ante la asignatura, y al mismo tiempo la flexibilidad de Kanban para atender correcciones y defectos que surgen de las pruebas sin romper la iteración en curso. Cadencia de trabajo: iteraciones de dos semanas, cada una con planificación sobre un backlog priorizado, revisión del incremento al cierre y una breve retrospectiva de ajuste. La sincronización de avance se realiza de forma diaria y breve sobre el tablero. Tablero y flujo: el trabajo se visualiza en un tablero Kanban con las columnas Backlog, Seleccionado para la iteración, En desarrollo, En prueba, Bloqueado y Hecho. Se aplican límites de trabajo en curso (máximo dos tarjetas simultáneas en Desarrollo y dos en Prueba) para evitar tareas abiertas sin cerrar, y las tarjetas se toman por demanda: solo se inicia una nueva cuando se libera capacidad. Los defectos detectados en pruebas ingresan como tarjetas de corrección con prioridad sobre las funciones nuevas. Definición de terminado: una tarjeta se considera Hecho solo cuando cuenta con criterio de aceptación y responsable, el código está integrado en el repositorio sin errores críticos y respetando las convenciones del proyecto, las validaciones de seguridad y consistencia están implementadas, las pruebas previstas fueron ejecutadas y registradas, los defectos críticos fueron resueltos con prueba de regresión y la evidencia y documentación quedaron actualizadas. Etapa 1 – Definición y planificación (Fase 1): levantamiento del problema, definición de alcance, especificación de requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación, construcción del backlog priorizado, matriz de riesgos y configuración del tablero Scrumban. Etapa 2 – Diseño de ingeniería: definición de la arquitectura por capas (aplicaciones, backend, tiempo real, datos, seguridad y servicios), diseño del modelo de datos relacional y de los contratos de la API REST y de los eventos Socket.io. Etapa 3 – Construcción e integración (Fase 2): implementación incremental del esquema Prisma, la autenticación por roles, el flujo de solicitud y su máquina de estados, el seguimiento en tiempo real, la evidencia fotográfica, la billetera con escrow y el panel administrativo, integrando cada incremento sobre el flujo completo. Etapa 4 – Verificación y mejora: diseño y ejecución del plan de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de aceptación sobre las áreas críticas (autenticación, propiedad de registros, cálculo de precios, transiciones de estado, evidencia, escrow y concurrencia); registro y priorización de defectos; corrección y prueba de regresión. Etapa 5 – Cierre e implantación de la demostración (Fase 3): preparación de un ambiente reproducible, informe de pruebas, documentación de instalación y uso, demostración del flujo de extremo a extremo y presentación final. Herramientas de trabajo: Git y GitHub como repositorio y control de versiones, tablero Scrumban para el backlog y el seguimiento del flujo, Prisma Studio para la inspección de datos y la documentación técnica del repositorio como registro de decisiones. Funciones y responsabilidades: el Proyecto APT se desarrolla en equipo y las funciones se distribuyen de la siguiente manera. Kevin Iturra asume la coordinación del proyecto (planificación, control del flujo en el tablero, gestión de riesgos y control de cambios de alcance), la especificación de requisitos y el desarrollo del backend y del flujo de solicitudes. Daniel Elgueta es responsable del diseño e implementación del modelo de datos relacional, de las migraciones y de las reglas de negocio asociadas a precios, billetera y escrow. Paul Carrillo asume el desarrollo de las aplicaciones móviles de cliente y lavador, la integración de geolocalización, evidencia fotográfica, notificaciones y comunicación en tiempo real, y el panel administrativo web. Diego Cortés es responsable del aseguramiento de la calidad: diseño y ejecución del plan de pruebas, registro y priorización de defectos, pruebas de regresión y documentación técnica y de ejecución. Las actividades de definición inicial y de cierre, demostración y presentación se asumen de forma conjunta por los cuatro integrantes.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Definición del Proyecto APT (Fase 1) | Documento con el problema, la relevancia, los objetivos, el alcance del semestre, la relación con las competencias del perfil de egreso, la factibilidad y la planificación del proyecto. | Fija el compromiso de alcance y los criterios con que se evaluará el resto del proyecto; es la base contra la cual se contrasta el resultado final. |
| Avance | Backlog priorizado y matriz de trazabilidad requisito–prueba | Listado de requisitos funcionales (RF-01 a RF-10) y no funcionales (RNF-01 a RNF-06) con prioridad, criterio de aceptación, prueba asociada y evidencia esperada. | Demuestra la competencia de planificación y control del proyecto y garantiza que cada requisito comprometido tenga una verificación asociada. |
| Avance | Documento de arquitectura y modelo de datos | Diagrama y descripción de la arquitectura por capas (aplicaciones, backend, tiempo real, datos, seguridad y servicios) y del modelo relacional con sus doce entidades y reglas de integridad. | Evidencia el diseño de ingeniería y el diseño del modelo de datos, mostrando coherencia entre lo documentado y el código implementado. |
| Avance | Esquema Prisma y migraciones ejecutadas | Archivo de esquema, migraciones aplicadas, relaciones y restricciones, acompañados de consultas de verificación sobre la base de datos. | Acredita la implementación efectiva del modelo de datos diseñado, no solo su representación teórica. |
| Avance | Repositorio con incrementos versionados y tablero Scrumban | Historial de commits por iteración y capturas del tablero con el flujo de tarjetas, los límites de trabajo en curso y el estado del backlog. | Permite verificar el avance real, la cadencia de trabajo y el control del alcance a lo largo del semestre. |
| Avance | Registro de evidencias del flujo cliente–lavador | Conjunto de capturas de pantalla del recorrido completo: acceso, solicitud, agenda, confirmación, vista del lavador, evidencia fotográfica, seguimiento, finalización y calificación. | Muestra de manera verificable que el flujo funciona de extremo a extremo en la aplicación y no solo en el diseño. |
| Final | Producto de software integrado | Aplicación cliente, aplicación lavador, panel administrativo web y API REST con Socket.io funcionando en conjunto sobre la base de datos, en un ambiente reproducible de demostración. | Es el resultado central del Proyecto APT y la evidencia principal de las competencias de construcción, integración e implantación de soluciones de software. |
| Final | Plan e informe de pruebas con defectos, correcciones y regresión | Casos de prueba diseñados para las áreas críticas, resultados de su ejecución, defectos registrados y priorizados, correcciones aplicadas y resultado de las pruebas de regresión. | Acredita la competencia de diseñar y aplicar pruebas de validación y de desarrollar mejoras a partir de sus resultados. |
| Final | Documentación de ejecución y presentación final | Guía de instalación, configuración, variables de entorno y datos de prueba, junto con la presentación y la demostración del problema, la solución, la ingeniería aplicada y los resultados obtenidos. | Permite que un tercero reproduzca y evalúe la solución, y cierra el proyecto comunicando de forma profesional el trabajo realizado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | A1. Definición y planificación del Proyecto APT | Levantar el problema, delimitar el alcance del semestre, definir objetivos, construir el backlog inicial priorizado, elaborar la matriz de riesgos y configurar el tablero Scrumban. | Documentación de la asignatura, computador, repositorio Git, tablero Scrumban, documentación técnica del proyecto. | 2 semanas (S1–S2) | Kevin Iturra (coordina) · Equipo Splash | Facilita contar con una base de código y documentación previa. Dificulta la tendencia a sobredimensionar el alcance: se controla dejando explícitas las exclusiones. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos / 1.1 Diseña pruebas de validación | A2. Especificación de requisitos y criterios de aceptación | Redactar los requisitos funcionales (RF-01 a RF-10) y no funcionales (RNF-01 a RNF-06), asignarles prioridad y criterio de aceptación, y vincular cada uno a su prueba en la matriz de trazabilidad. | Computador, plantilla de requisitos, matriz de trazabilidad, código fuente existente como referencia. | 2 semanas (S3–S4) | Kevin Iturra · Diego Cortés | Facilita que el producto ya esté en uso, lo que permite validar requisitos contra el comportamiento real. Dificulta delimitar lo que queda fuera de alcance: se resuelve con revisión con el docente. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | A3. Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir la arquitectura por capas, los contratos de la API REST y los eventos Socket.io, y diseñar el modelo relacional de doce entidades con sus relaciones y reglas de integridad. | Computador, herramienta de diagramación, documentación técnica, esquema de base de datos actual. | 2 semanas (S4–S5) | Daniel Elgueta | Facilita la existencia de un esquema previo. Dificulta mantener la coherencia entre el diagrama y el código: se mitiga revisando el diseño contra el esquema Prisma en cada iteración. |
| 3.2 Implementa modelos de datos / 4.1 Construye una solución de software | A4. Implementación del modelo de datos y consolidación de autenticación y roles | Aplicar el esquema en Prisma con sus migraciones, restricciones y relaciones, y consolidar el registro, el inicio de sesión con JWT, el hash con bcrypt y la autorización por rol para cliente, lavador y administrador. | Node.js, Express 5, TypeScript, Prisma ORM 7, SQLite, Prisma Studio, repositorio Git. | 3 semanas (S5–S7) | Daniel Elgueta · Kevin Iturra | Facilita disponer de respaldos de base de datos para revertir cambios. Dificulta que una migración mal aplicada afecte los datos de prueba: se mitiga trabajando siempre sobre respaldos versionados. |
| 4.1 Construye una solución de software / 4.2 Integra componentes de software | A5. Flujo de solicitud, asignación y máquina de estados | Implementar la creación de solicitudes inmediatas y programadas, el cálculo de precio por tipo de lavado, la búsqueda y asignación del lavador, la aceptación y las transiciones controladas de PENDIENTE a CONFIRMADO, con CANCELADO y DISPUTADO. | Backend Express, Socket.io, apps Expo, datos de prueba, dos navegadores o dispositivos para simular cliente y lavador. | 4 semanas (S7–S10) | Kevin Iturra · Paul Carrillo | Dificulta el riesgo de doble aceptación de una misma solicitud: se controla con validaciones transaccionales y pruebas de concurrencia específicas. |
| 4.2 Integra componentes de software | A6. Tiempo real, geolocalización, evidencia fotográfica y notificaciones | Integrar el seguimiento de ubicación del lavador, la captura y asociación de fotografías antes y después, la emisión de eventos en tiempo real y las notificaciones push al cliente. | expo-location, expo-image-picker, expo-notifications / Expo Push, MapLibre, Socket.io, dispositivo Android físico o emulador. | 4 semanas (S9–S12) | Paul Carrillo | Dificultan los permisos del dispositivo y la dependencia de servicios externos: se mitiga definiendo una matriz mínima de dispositivos y probando los permisos en equipo físico. |
| 4.1 Construye una solución de software | A7. Billetera, escrow, calificaciones y disputas | Implementar la carga de saldo, la retención al crear la solicitud, la liberación al confirmar el servicio, el cálculo de la comisión de la plataforma, y los flujos de calificación mutua y de disputa. | Backend Express, Prisma, base de datos de prueba, casos de prueba de saldo y transacciones. | 3 semanas (S11–S13) | Daniel Elgueta | Dificulta mantener la consistencia de saldos ante cancelaciones y errores: se mitiga con operaciones transaccionales y pruebas de saldo insuficiente y doble movimiento. |
| 4.2 Integra componentes de software | A8. Panel administrativo e integración de componentes | Completar la supervisión de usuarios, servicios, incidencias y métricas desde el panel web, y verificar la integración conjunta de las tres interfaces sobre la misma API y base de datos. | Panel web, API REST, base de datos, navegador, datos de prueba representativos. | 3 semanas (S12–S14) | Paul Carrillo · Kevin Iturra | Facilita que las tres interfaces compartan la misma API. Dificulta la ausencia de un usuario administrador operativo: se resuelve habilitando el rol y sus permisos antes de la etapa de pruebas. |
| 1.1 Diseña pruebas de validación / 1.2 Aplica pruebas de validación | A9. Diseño y ejecución del plan de pruebas | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración, funcionales y de aceptación sobre autenticación, propiedad de vehículos y direcciones, cálculo de precios, transiciones de estado, evidencia, escrow y concurrencia; registrar resultados y defectos. | Entorno de pruebas, casos de prueba documentados, planilla de registro de defectos, datos de prueba reproducibles. | 4 semanas (S13–S16) | Diego Cortés | Dificulta el tiempo que demanda preparar datos y escenarios: se mitiga reutilizando respaldos de base de datos con datos de prueba ya cargados. |
| 1.3 Desarrolla mejoras según resultados / 2.2 Controla proyectos informáticos | A10. Corrección de defectos, regresión y documentación técnica | Priorizar y corregir los defectos registrados, ejecutar pruebas de regresión, dejar evidencia del antes y después de cada corrección relevante y actualizar la documentación técnica y de ejecución. | Repositorio Git, informe de pruebas, tablero Scrumban, documentación técnica del proyecto. | 3 semanas (S15–S17) | Diego Cortés · Daniel Elgueta | Dificulta que una corrección introduzca nuevos defectos: se mitiga con regresión obligatoria antes de cerrar cada tarjeta. |
| 4.3 Implanta una solución de software / 2.2 Controla proyectos informáticos | A11. Implantación de la demostración, presentación y cierre | Preparar un ambiente reproducible de demostración, verificar el flujo completo de extremo a extremo, consolidar las evidencias finales y elaborar y ensayar la presentación del proyecto. | Ambiente local configurado, guía de instalación, capturas y evidencias, material de presentación. | 2 semanas (S17–S18) | Equipo Splash (Kevin Iturra, Daniel Elgueta, Paul Carrillo y Diego Cortés) | Facilita contar con la documentación de ejecución ya elaborada. Dificulta la concentración de tareas al cierre: se mitiga preparando el ambiente de demostración desde la semana 15. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Nota metodológica: el proyecto se gestiona con Scrumban, por lo que la planificación temporal no se representa mediante una carta Gantt sino mediante el tablero del proyecto y la cadencia de iteraciones. En Scrumban el trabajo se tira por demanda y se limita el trabajo en curso, de modo que una programación rígida por barras no refleja el avance real ni permite reaccionar a los defectos que surgen de las pruebas.

La planificación se organiza en nueve iteraciones de dos semanas, distribuidas en las tres fases del periodo académico: Fase 1 (semanas 1 a 4), definición del proyecto, especificación de requisitos y diseño de arquitectura y datos; Fase 2 (semanas 5 a 16), construcción e integración de los incrementos —modelo de datos y autenticación, flujo de solicitud y máquina de estados, tiempo real y evidencia, billetera y escrow, panel administrativo— junto con el diseño y la ejecución del plan de pruebas; y Fase 3 (semanas 17 y 18), corrección final, regresión, documentación, implantación de la versión de demostración y presentación.

El detalle de actividades, duraciones y responsables se encuentra en el Plan de Trabajo del punto anterior, cuyas columnas de duración indican la semana de inicio y término de cada actividad. El seguimiento se realiza sobre el tablero Scrumban (Backlog, Seleccionado para la iteración, En desarrollo, En prueba, Bloqueado y Hecho), cuyas capturas por iteración se incorporan como evidencia de avance.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.