Plan de pruebas y registro de resultados de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-PRU-001 · Versión 0.6 · 17 de octubre de 2026
Responsable: Daniel Elgueta
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Plan desarrollado con ejecuciones pendientes

El plan cubre las 83 HU de v0.2 con pruebas unitarias, de integración, aceptación, rendimiento y seguridad. Cada HU tiene familia CP y EV en 15. Una familia se divide por criterio y variante; no basta una ejecución por título. Las fichas completas de preparación se incluyen en el anexo editable.

# 1 Entrada salida y reglas de ejecución

La versión 0.2 reporta 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR al 5 de octubre de 2026, sobre el commit declarado 311ae43. Estos estados no son aceptación actual ni pruebas aprobadas. Para actualizar avance se necesita commit o build, casos ejecutados y evidencia posterior al cambio de criterios.

| Condición | Regla |
| --- | --- |
| Entrada | Build identificada, datos aislados, cuentas de prueba, reglas y criterios aplicables acordados. |
| Salida | Recorrido crítico aprobado, criterios seleccionados cubiertos y defectos bloqueantes corregidos y verificados nuevamente. |
| Bloqueante | Impide flujo, expone datos ajenos, pierde datos o altera cobros, reembolsos y liquidaciones. |
| Suspensión | Entorno incorrecto, datos reales involuntarios o regla abierta que impide decidir cumplimiento. |
| Reanudación | Corregir causa, identificar versión y repetir casos afectados. |

No ejecutado es el resultado inicial; HECHO en el backlog no lo transforma en Aprobado. Registrar qué pruebas existentes se reutilizan, comando, base y resultados; no asumir cobertura a partir de su cantidad declarada.

El cliente paga con Mercado Pago al confirmar una solicitud inmediata o programada. Durante el semestre se usan credenciales y tarjetas de prueba. El backend verifica activamente el pago y solo publica la solicitud PENDIENTE cuando está aprobado. No se implementan webhooks ni billetera propia. Splash registra una comisión del 15 % y una ganancia del lavador del 85 %; el costo del proveedor lo asume Splash. Finanzas registra manualmente las transferencias de las liquidaciones semanales.

# 2 Casos críticos del servicio

| Familia | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-01.4 y 02.6 | Cliente, lavador no aprobado, admin y usuario ajeno consultan/modifican recursos. | Solo acciones autorizadas; 403 o 404 según criterio. |
| CP-04.1 a 04.3 | Publicar solicitud pagada; dos lavadores aceptan simultáneamente. | Aviso/detalle disponibles; un único asignado; sin retención propia. |
| CP-04.5 | Orden válido y saltos directos de estados. | Servidor exige orden; LLEGÓ se reconoce en interfaces y API. |
| CP-05.1 | Canal con participante y tercero; posiciones y corte de red. | GPS visible solo para autorizados; medir Q-07. |
| CP-05.2 | Intentar iniciar sin antes y terminar sin después; subir ambas. | Bloqueos, carga y recuperación protegida correctos. |
| CP-08.2 y 08.11 | Suspender, acceder, reactivar y revisar roles. | Suspensión efectiva y restauración de acceso permitido. |
| CP-09.2 | Flujos inmediato y programado desde pago a liquidación. | Actores distintos, GPS/fotos, confirmación, evaluación; además cancelación y disputa. |

# 3 Pago y verificación activa

| Subcaso | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-06.1-A | Pago aprobado en solicitud inmediata y agendada. | Solo después de aprobación verificada se crea PENDIENTE por el precio correcto. |
| CP-06.1-B | Rechazo o abandono y posterior reintento. | No se publica solicitud; se informa estado y se conservan datos ingresados. |
| CP-06.3-A | Volver del pago o pulsar Verificar pago dos veces. | Backend consulta al proveedor; un registro y una solicitud por pago, con comisión 15 % y neto 85 %. |
| CP-06.3-B | Retorno alterado o referencia de otro cliente. | Control adicional propuesto de integridad: no acreditar ni publicar por datos no contrastados. Resultado por verificar. |
| CP-06.2-A | Consultar pago, reembolso total y parcial. | Detalle e historial muestran importes y referencia del proveedor según estado. |

El retorno visual o un parámetro de la app no basta para confirmar pago. HU-06.3 exige consulta del backend y unicidad. FA-10 excluye webhooks; registrar cómo se recupera una verificación interrumpida. Los mecanismos técnicos concretos y estados del proveedor se completan al seleccionar su producto y API.

Distinguir pruebas unitarias con mock de pruebas integradas con credenciales y tarjetas de prueba del proveedor. Un mock aprobado no acredita una integración real. No se requiere dinero real ni publicar claves para demostrar estos criterios.

# 4 Cancelaciones reembolsos y conciliación

La cancelación del cliente cobra 0 % en PENDIENTE, 15 % en ACEPTADO, 25 % en EN_CAMINO y 40 % en LLEGÓ; desde EN_PROCESO no se permite. El cargo se divide por mitades entre el lavador y Splash. Se informa cargo y devolución antes de confirmar y el reembolso se ejecuta mediante Mercado Pago. Si cancela el lavador antes del inicio, el cliente recibe el 100 % según HU-04.15.

| Estado al cancelar | Cargo de $10.000 | Devolución | Lavador y Splash |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDIENTE | $0 | $10.000 | $0 y $0 |
| ACEPTADO | $1.500 | $8.500 | $750 y $750 |
| EN_CAMINO | $2.500 | $7.500 | $1.250 y $1.250 |
| LLEGÓ | $4.000 | $6.000 | $2.000 y $2.000 |
| EN_PROCESO o posterior | No permitido | No aplica | No aplica |

Ejemplo sintético: un servicio confirmado de $10.000 genera $1.500 de comisión Splash y $8.500 del lavador. El costo de Mercado Pago se registra aparte a cargo de Splash. La compensación por cancelación no vuelve a recibir un descuento del 15 %: se divide el cargo por mitades. Los importes con fracciones requieren la regla de redondeo pendiente.

| Subcaso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-06.4-A | Cliente cancela en cada etapa y desde EN_PROCESO. | Cargo 0/15/25/40 %; mostrar importes; reembolsar resto; 50 % del cargo para cada parte. Desde inicio, rechazar. |
| CP-04.15-A | Lavador cancela antes del inicio. | Confirmación y aviso al cliente; reembolso completo, sin reutilizar cargos del cliente. |
| CP-06.8-A | Repetir verificación, reembolso o registro de liquidación. | Conciliación conservada sin duplicar. Pruebas adicionales de reembolso/pago repetido propuestas para integridad. |

Ecuación de HU-06.8: cobrado bruto = reembolsos + liquidado + pendiente de liquidar + ingreso Splash bruto. Registrar el costo del proveedor aparte como costo Splash; no descontarlo al 85 % del lavador ni contabilizarlo dos veces. Conservar referencias de origen y evidencia de cada movimiento. El redondeo con fracciones queda bloqueado hasta fijar la regla.

# 5 Liquidaciones confirmación automática y retiro de billetera

| Subcaso | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-06.6-A | Registrar, editar y consultar cuenta; intentar liquidar sin ella. | Banco, tipo, cuenta, RUT y titular; acceso Finanzas/Super admin y listados enmascarados; impedir liquidar sin cuenta. |
| CP-06.7-A | Un confirmado de $10.000 y cancelación EN_CAMINO de $10.000. | Liquidación de $8.500 + $1.250 = $9.750; ingreso Splash bruto $1.500 + $1.250 = $2.750 antes del costo del proveedor. |
| CP-06.7-B | Solo compensación por cancelación y ningún servicio confirmado. | No genera liquidación semanal; compensación se acumula hasta período con al menos un confirmado. |
| CP-06.7-C | Servicio disputado y otro confirmado; preparar y registrar transferencia. | Excluir disputado, registrar fecha y referencia; auditoría y aviso de HU-05.7 al quedar pagada. |
| CP-06.9-A | 48 h tras COMPLETADO sin confirmación ni disputa; repetir tarea. | CONFIRMADO y aviso una sola vez. No confirma si hay disputa; elegibilidad en siguiente liquidación. |
| CP-06.10-A | Revisar apps, panel, API y migración después de la retirada. | Sin pantallas, endpoints, indicador ni textos de billetera; migración contrastada con modelo de datos. |

HU-06.9 conserva prioridad Podría. Sus pruebas de 48 h se ejecutan solo si se selecciona la historia, mediante reloj o datos controlados; no requiere esperar 48 horas reales. HU-06.10 exige contrastar migración con responsable de datos antes de darla por finalizada.

# 6 Rendimiento seguridad y calidad transversal

| ID | Prueba | Criterio |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Carga 10/20/40 usuarios durante 10 min por nivel, mezcla y dataset declarados. | Q-06 y Q-09 |
| PR-02 | Al menos 30 actualizaciones GPS y corte de conexión. | Q-07 |
| PR-03 | 120 sondeos en 2 h. | Q-08 |
| PR-04 | Restauración aislada y contraste del contenido. | Q-10 |
| PS-01 | Rol, propiedad, revocación, canal y subroles. | Q-01 y Q-02 |
| PS-02 | Secretos del proveedor, tokens, HTTPS y archivos privados. | Q-03 y Q-05 |
| CP-Q04 | Concurrencia, verificación repetida y consistencia económica. | Q-04 |
| CP-Q11 y Q12 | Instalación y comprensión de los estados. | Q-11 y Q-12 |

Q-01 a Q-12 se describen en 04. CP-Q01 a CP-Q12 verifican esos criterios; PR y PS aportan sus mediciones y evidencias. La equivalencia con el catálogo académico RNF continúa pendiente. Ejecutar seguridad solo en entornos y cuentas autorizados.

Las 16 semanas son relativas al inicio del desarrollo y se organizan como propuesta en ocho sprints de dos semanas. No representan sprints ya ejecutados. La selección real revisa capacidad, tamaños y dependencias; las historias Podría no se prometen por tener un sprint sugerido. Pruebas, integración y documentación son transversales.

# 7 Registro de ejecución defecto y campaña

| Campo | Dato real por completar |
| --- | --- |
| Identificación | HU y criterio de v0.2, CP y subcaso, versión del requisito. |
| Entorno y datos | Commit/build, dispositivo, API, motor, configuración y cuentas sintéticas. |
| Precondiciones y pasos | Preparación, entradas y acciones reproducibles, con proveedor de prueba o mock señalado. |
| Esperado | Criterio y oráculo de aceptación; resolver reglas abiertas antes de decidir resultado. |
| Observado | Respuesta, valor medido y evidencia real; no copiar lo esperado. |
| Estado | No ejecutado / Aprobado / Fallido / Bloqueado / No aplica justificado. |
| Defecto y repetición | Severidad, prioridad, pasos, responsable, versión corregida, evidencia antes/después y regresión. |
| Campaña | Seleccionados, ejecutados, aprobados, fallidos y bloqueados, con denominadores y alcance de la build. |
| Revisión | Ejecutor, revisor, fecha, enlace EV accesible y decisión de cierre. |

Falta definir día y hora de corte semanal, tratamiento de feriados, regla definitiva de redondeo, identificadores técnicos de estados y estados después de resolver disputas. Deben confirmarse entorno y producto de integración de Mercado Pago, responsables operativos, cobertura del piloto, evidencia de implementos y plataformas adicionales. No se presupone que estos puntos estén implementados.

## Referencias

Daniel Elgueta. Splash Backlog Épicas HU FINAL, versión 0.2, 5 de octubre de 2026. 9 épicas y 83 historias. Revisión declarada del código: commit 311ae43. Los estados son reportados por la fuente, no resultados de pruebas ejecutadas para esta entrega.

Equipo Splash. Confirmación de adopción de la versión 0.2 y modelo de pagos, 17 de octubre de 2026. CAM-03.

Duoc UC. Anexo Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología y guías 2.4 y 2.6 de fase 2. Material del curso.

OWASP. ASVS y WSTG. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ y https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/

Mercado Pago Developers Chile. Referencia y pruebas de integración. https://www.mercadopago.cl/developers/es/docs