Informe final de fase 2 del proyecto Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-FIN-001 · Versión 0.6 · 17 de octubre de 2026
Responsable: Paul Carrillo y equipo
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Contenido desarrollado con cierre empírico pendiente

Splash es una solución académica para solicitar y prestar lavados a domicilio. El informe desarrolla relevancia, objetivos, metodología, desarrollo, evidencias e intereses profesionales de la guía 2.6. La línea base es v0.2, con 83 HU y CAM-03. El cierre de fase exige resultados de la versión integrada y no se declara aprobado por la sola redacción del informe.

Integrantes: Paul Carrillo, Diego Cortés, Kevin Iturra y Daniel Elgueta. Profesor guía: Aldo Martínez Ordenes. Duoc UC Antonio Varas, sección 801-V. Fechas oficiales de evaluación de fases: por confirmar.

# 1 Relevancia del proyecto

El problema identificado es la poca visibilidad de prestadores y la coordinación dispersa de precio, disponibilidad, llegada y avance. Splash busca reunir esas interacciones y dar trazabilidad a ambas partes. La necesidad parte de observaciones del equipo y su utilidad debe contrastarse en el piloto.

Splash conecta clientes con lavadores mediante aplicaciones orientadas a Android, panel administrativo y backend. Incluye alta y permisos, perfiles, vehículos, catálogo, solicitud inmediata o programada, aceptación única, GPS, fotografías, confirmación, evaluación, cancelaciones y disputas. El lavador aporta sus implementos; el método de acreditarlos sigue por definir y se refina junto con HU-01.7 y HU-08.3 sin atribuirlo al texto original.

El contexto inicial es la Región Metropolitana. La cobertura y los lugares deben acordarse antes de operar. El proyecto integra análisis de requisitos, aplicaciones, backend, datos, seguridad, pruebas y gestión. Faltan los nombres y códigos oficiales de competencias del plan de estudios para completar el campo académico sin inventarlos.

# 2 Objetivos y alcance vigente

## Objetivo general

Desarrollar y validar en 16 semanas una solución orientada a Android que conecte clientes y prestadores de lavado, con solicitud inmediata o programada, pago de prueba con Mercado Pago, asignación, seguimiento GPS, evidencia y liquidación semanal registrada al prestador.

## Objetivos específicos

Implementar registro, sesiones, permisos y postulación con habilitación del lavador.

Mantener perfiles, vehículos, direcciones, precios y agenda con ubicación.

Verificar el pago previo en backend y publicar la solicitud una sola vez cuando esté aprobado.

Integrar aceptación única, disponibilidad, etapas, GPS y fotografías antes y después.

Confirmar, evaluar, cancelar conforme a etapa y resolver disputas con reembolso y auditoría.

Registrar cuenta bancaria, ganancias, liquidación semanal y conciliación con reparto 15/85.

Demostrar calidad, instalación reproducible y documentación de la versión efectivamente entregada.

El cliente paga con Mercado Pago al confirmar una solicitud inmediata o programada. Durante el semestre se usan credenciales y tarjetas de prueba. El backend verifica activamente el pago y solo publica la solicitud PENDIENTE cuando está aprobado. No se implementan webhooks ni billetera propia. Splash registra una comisión del 15 % y una ganancia del lavador del 85 %; el costo del proveedor lo asume Splash. Finanzas registra manualmente las transferencias de las liquidaciones semanales.

FA-01 excluye producción y transferencias automáticas; FA-09 descarta billetera propia y FA-10 webhooks. FA-07 difiere PostgreSQL y despliegue productivo. Las demás exclusiones FA-02 a FA-08 permanecen en 11. Android y panel son prioritarios; cliente web e iOS requieren decisión de aplicabilidad.

# 3 Metodología y organización del trabajo

Se utiliza Scrumban como enfoque declarado: backlog ordenado, tablero en Notion, tareas seleccionadas según capacidad y revisión por iteración. La propuesta de ocho sprints de dos semanas organiza 16 semanas relativas de desarrollo; no prueba que se hayan realizado reuniones o cerrado ciclos. La adaptación toma referencias de backlog y Definition of Done sin afirmar aplicación completa de Scrum.

| Sprint | Semanas | Resultado propuesto |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 a 2 | Acceso seguro y datos de prueba reproducibles |
| S2 | 3 a 4 | Habilitación perfiles y retirada segura de la billetera |
| S3 | 5 a 6 | Solicitud inmediata y agendada precedida de pago verificado |
| S4 | 7 a 8 | Oferta y aceptación única de solicitudes pagadas |
| S5 | 9 a 10 | Prestación con estados GPS y fotografías |
| S6 | 11 a 12 | Confirmación cancelaciones disputas y liquidación semanal |
| S7 | 13 a 14 | Supervisión reputación y mejoras con usuarios |
| S8 | 15 a 16 | Regresión flujo completo y entrega reproducible |

| Integrante | Participación acordada |
| --- | --- |
| Diego Cortés | Liderazgo operativo e integración; coordina dependencias y versión integrada. |
| Kevin Iturra | Frontend, supervisión de codificación y revisión funcional. |
| Paul Carrillo | Documentación, trazabilidad y apoyo al backend. |
| Daniel Elgueta | Pruebas, defectos, resultados y documentación de verificación. |

Todo el equipo apoya backend. En cada ciclo se refinan criterios y dependencias, se selecciona un objetivo, se desarrolla e integra, se prueba y se revisan resultados y mejoras. Las pruebas y la documentación acompañan el incremento; cada reunión y contribución requiere su registro real.

# 4 Desarrollo decisiones y dificultades

Se dispone del catálogo v0.2 y bases de diseño, calidad, pruebas y planificación. CAM-03 sincroniza los informes y restaura el significado de pagos y liquidaciones de HU-06.1 a HU-06.8. Añade HU-06.9 y HU-06.10 y deja sin vigencia las propuestas TR del cambio anterior.

La versión 0.2 reporta 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR al 5 de octubre de 2026, sobre el commit declarado 311ae43. Estos estados no son aceptación actual ni pruebas aprobadas. Para actualizar avance se necesita commit o build, casos ejecutados y evidencia posterior al cambio de criterios.

| Decisión | Consecuencia sobre el desarrollo |
| --- | --- |
| Mercado Pago de prueba | Consulta activa antes de publicar; sin webhooks. Definir producto y entorno y probar reintentos. |
| 15/85 y costo de proveedor | Importes trazables; el prestador no absorbe la tarifa del proveedor. Corregir textos del 20 %. |
| Cancelación por etapa | Reembolsar 100/85/75/60 %; repartir por mitades el cargo; prohibir cancelar desde EN_PROCESO. |
| Liquidación semanal | Al menos un confirmado; excluir disputados, acumular compensaciones y registrar transferencia. |
| Retirada de billetera | Migración coordinada con datos, retiro de endpoints, pantallas e indicador; conservar respaldo. |
| Arquitectura y datos | Los responsables actualizan componentes, esquema y migraciones reales; no se infieren desde las historias. |

Faltan registros para describir qué problema resolvió cada integrante, cuánto retrabajo ocurrió y qué mediciones cambiaron. Se documentarán causa, acción, resultado y evidencia desde el diario de trabajo y los defectos, sin convertir propuestas en hechos.

# 5 Evidencias resultados y límites

| Producto u objetivo | Cómo se demuestra | Situación |
| --- | --- | --- |
| Identidad y habilitación | Alta, aprobación y permisos por rol. | Ejecución final pendiente. |
| Pago y solicitud | Aprobado publica una vez; rechazo no publica. | Criterios v0.2; prueba pendiente. |
| Prestación | Asignación, estados, GPS y fotos protegidas. | Build final por identificar. |
| Cancelación y disputa | Cargos/reembolsos y resolución auditados. | Casos en 06 y 15; sin resultados. |
| Liquidación | Confirmados y compensaciones, sin disputados ni duplicados. | Regla definida; corte pendiente. |
| Calidad e instalación | Mediciones Q, PR/PS y checkout limpio. | Sin resultados finales aportados. |
| Valor | Participantes completan tareas y expresan comprensión. | Piloto propuesto en 07. |

Cada evidencia debe indicar HU, criterio, caso, versión, fecha, ejecutor, observación y enlace accesible. El expediente incluye build Android, panel, repositorio, manual, datos sintéticos, resultados, defectos y regresión. No se calcula cumplimiento final con estados HECHO ni con cantidad de documentos.

## Innovación y límite del valor propuesto

El valor esperado consiste en integrar coordinación, seguimiento y respaldo del servicio. Mercado Pago es un medio del flujo; no demuestra por sí mismo innovación ni superioridad. El modo de prueba no acredita explotación comercial. La conclusión final necesita resultados del piloto y limitaciones explícitas.

# 6 Intereses profesionales y cierre académico

Cada integrante debe reflexionar sobre una experiencia concreta, el aprendizaje obtenido y su relación con los intereses profesionales iniciales. Las responsabilidades orientan preguntas; no sustituyen sus vivencias.

| Integrante | Tema para reflexión | Respuesta requerida |
| --- | --- | --- |
| Diego Cortés | Liderazgo operativo e integración; coordina dependencias y versión integrada. | Experiencia, aprendizaje, cambio o confirmación de interés y proyección laboral. |
| Kevin Iturra | Frontend, supervisión de codificación y revisión funcional. | Experiencia, aprendizaje, cambio o confirmación de interés y proyección laboral. |
| Paul Carrillo | Documentación, trazabilidad y apoyo al backend. | Experiencia, aprendizaje, cambio o confirmación de interés y proyección laboral. |
| Daniel Elgueta | Pruebas, defectos, resultados y documentación de verificación. | Experiencia, aprendizaje, cambio o confirmación de interés y proyección laboral. |

## Conclusión sustentable

Splash dispone de una definición funcional y un catálogo de 83 HU para organizar el desarrollo. La revisión adopta pago previo de prueba, cancelaciones y liquidaciones semanales de v0.2 dentro de las 16 semanas. El cierre depende de demostrar el sistema integrado, sus criterios y calidad, y una instalación reproducible. Aún no hay evidencia suficiente para declarar el resultado técnico final.

## Datos que faltan para completar el informe

Competencias oficiales y fechas de evaluación; período real y sprints ejecutados.

Versión de entrega, stack, arquitectura y datos actualizados por sus responsables.

Resultados de pruebas, defectos, regresión y observaciones de usuarios.

Corte semanal, redondeo y decisiones de estados pendientes, más cobertura del piloto.

Reflexiones individuales, conformidad del equipo y expediente accesible al profesor.

## Referencias

Daniel Elgueta. Splash Backlog Épicas HU FINAL, versión 0.2, 5 de octubre de 2026. 9 épicas y 83 historias. Revisión declarada del código: commit 311ae43. Los estados son reportados por la fuente, no resultados de pruebas ejecutadas para esta entrega.

Equipo Splash. Confirmación de adopción de la versión 0.2 y modelo de pagos, 17 de octubre de 2026. CAM-03.

Duoc UC. Anexo Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología y guías 2.4 y 2.6 de fase 2. Material del curso.

Schwaber y Sutherland. Scrum Guide 2020. https://scrumguides.org/scrum-guide.html