Visión del producto Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-VIS-001 · Versión 0.6 · 17 de octubre de 2026
Responsable: Paul Carrillo
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Actualizado con base en las 83 historias y verificación pendiente

Splash busca que una persona solicite un lavado desde su teléfono y un prestador habilitado lo atienda con precio, llegada, avance y evidencia visibles. La visión incorpora pago previo de prueba con Mercado Pago y administración del ciclo económico según v0.2.

# 1 Problema usuarios y contexto

Splash conecta clientes con lavadores mediante aplicaciones orientadas a Android, panel administrativo y backend. Incluye alta y permisos, perfiles, vehículos, catálogo, solicitud inmediata o programada, aceptación única, GPS, fotografías, confirmación, evaluación, cancelaciones y disputas. El lavador aporta sus implementos; el método de acreditarlos sigue por definir y se refina junto con HU-01.7 y HU-08.3 sin atribuirlo al texto original.

| Usuario | Necesidad | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Encontrar y coordinar atención con precio y avance claros. | Registro, solicitud, pago, seguimiento, evidencia y evaluación. |
| Lavador | Recibir solicitudes y conocer sus ganancias y fecha de liquidación. | Habilitación, disponibilidad, prestación y ganancias por liquidar/pagadas. |
| Administración | Supervisar atención, calidad y dinero. | Permisos, operación, Finanzas, auditoría, disputas y reportes. |

La necesidad debe contrastarse en el piloto. La entrega inicial prioriza Android y panel; comunas, lugares y plataformas adicionales siguen por acordar. Splash no provee equipos al lavador.

# 2 Objetivo y propuesta de valor

Entregar y validar en 16 semanas un servicio inmediato y otro programado completos, con pago previo verificado, prestador habilitado, atención trazable y registro de su liquidación. La combinación de disponibilidad, agenda, GPS, fotos y supervisión busca reducir incertidumbre y mejorar coordinación; el efecto requiere evidencia.

# 3 Recorrido principal y reglas económicas

| Etapa | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Alta | Cliente registrado y lavador postulado y aprobado con permisos correctos. |
| Selección | Vehículo, tarifa, dirección y agenda válidos antes de confirmar. |
| Pago | Mercado Pago de prueba aprobado y verificado por backend; una solicitud PENDIENTE. |
| Asignación | Un lavador disponible acepta la solicitud pagada. |
| Atención | EN_CAMINO, LLEGÓ, EN_PROCESO y COMPLETADO coherentes; GPS y fotos. |
| Confirmación | Cliente confirma o presenta disputa; evaluación e historial. |
| Liquidación | Finanzas registra la transferencia semanal de servicios confirmados elegibles y compensaciones. |

El cliente paga con Mercado Pago al confirmar una solicitud inmediata o programada. Durante el semestre se usan credenciales y tarjetas de prueba. El backend verifica activamente el pago y solo publica la solicitud PENDIENTE cuando está aprobado. No se implementan webhooks ni billetera propia. Splash registra una comisión del 15 % y una ganancia del lavador del 85 %; el costo del proveedor lo asume Splash. Finanzas registra manualmente las transferencias de las liquidaciones semanales.

La cancelación del cliente cobra 0 % en PENDIENTE, 15 % en ACEPTADO, 25 % en EN_CAMINO y 40 % en LLEGÓ; desde EN_PROCESO no se permite. El cargo se divide por mitades entre el lavador y Splash. Se informa cargo y devolución antes de confirmar y el reembolso se ejecuta mediante Mercado Pago. Si cancela el lavador antes del inicio, el cliente recibe el 100 % según HU-04.15.

Se genera una liquidación semanal por lavador con al menos un servicio confirmado en el período, sin monto mínimo. Incluye el 85 % de servicios confirmados y el 50 % de cargos de cancelación que le correspondan. Las compensaciones de semanas sin servicios confirmados se acumulan. Las disputas bloquean la liquidación de los servicios afectados. Fecha, referencia y responsable del pago quedan en el registro y la auditoría.

# 4 Criterios de éxito y exclusiones

| Criterio | Evidencia para aceptarlo |
| --- | --- |
| Servicio completo | Un caso inmediato y otro programado con actores distintos y pago de prueba verificado. |
| Habilitación | Registro del lavador, documentos y aprobación; método adicional de implementos acordado. |
| Integridad del pago | Referencia verificada, montos coherentes, rechazo/abandono sin solicitud y ausencia de duplicados. |
| Cierre económico | Cancelación y disputa trazables; liquidación semanal con cuenta y permisos, reparto correcto. |
| Calidad y seguridad | Pruebas de 04 y 06, permisos por rol, canal protegido y resultados medidos. |
| Reproducibilidad y valor | Instalación por tercero y tareas del piloto con resultados y límites registrados. |

El catálogo contiene 83 HU, sin propuestas TR activas; las prioridades Debe, Debería y Podría se conservan. Primero se resuelven accesos, entorno e integración del pago; luego solicitud y aceptación, atención y cierre. Las historias opcionales se seleccionan según capacidad.

Fuera del semestre: producción de Mercado Pago y transferencias automáticas, billetera propia, webhooks y URL pública para notificaciones, migración a PostgreSQL y despliegue productivo, suscripciones, catálogo de productos, quiz, antecedentes formales, Google y recurrencia/garantía. Véanse FA-01 a FA-10 en 11.

# 5 Condiciones revisión y decisiones abiertas

Las 16 semanas son relativas al inicio del desarrollo y se organizan como propuesta en ocho sprints de dos semanas. No representan sprints ya ejecutados. La selección real revisa capacidad, tamaños y dependencias; las historias Podría no se prometen por tener un sprint sugerido. Pruebas, integración y documentación son transversales.

No hay presupuesto asignado; los servicios gratuitos se verifican en el entorno real y se registran límites. La comisión del 15 % se adopta como regla del proyecto, no como estándar de mercado. No se fija lunes o jueves: el calendario es semanal con corte pendiente.

Falta definir día y hora de corte semanal, tratamiento de feriados, regla definitiva de redondeo, identificadores técnicos de estados y estados después de resolver disputas. Deben confirmarse entorno y producto de integración de Mercado Pago, responsables operativos, cobertura del piloto, evidencia de implementos y plataformas adicionales. No se presupone que estos puntos estén implementados.

| Revisión | Responsable y respaldo |
| --- | --- |
| Criterios | Kevin revisa la correspondencia con v0.2 y las decisiones de aplicabilidad. |
| Integración | Diego identifica build, dependencias y entorno real de prueba. |
| Calidad | Daniel ejecuta casos y registra observación, defectos y EV. |
| Documentación | Paul conserva la versión de criterios y coherencia entre informes. |
| Aceptación | Registrar conformidad del equipo y evaluación docente cuando ocurran; no presumir aprobación. |

## Referencias

Daniel Elgueta. Splash Backlog Épicas HU FINAL, versión 0.2, 5 de octubre de 2026. 9 épicas y 83 historias. Revisión declarada del código: commit 311ae43. Los estados son reportados por la fuente, no resultados de pruebas ejecutadas para esta entrega.

Equipo Splash. Confirmación de adopción de la versión 0.2 y modelo de pagos, 17 de octubre de 2026. CAM-03.

Duoc UC. Anexo Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología y guías 2.4 y 2.6 de fase 2. Material del curso.