Matriz de trazabilidad de las 83 historias de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-TRA-001 · Versión 0.6 · 17 de octubre de 2026
Responsable: Daniel Elgueta y Paul Carrillo
Revisión: Kevin Iturra y Diego Cortés
Estado: Actualizado con base en las 83 historias y verificación pendiente

La matriz vincula las 83 HU de v0.2 con épica, RF/RNF de referencia, caso CP, evidencia EV y primera revisión de sprint. El nombre de archivo conserva su identidad histórica; el contenido vigente cubre 83, sin seis historias económicas archivadas ni tres TR activas.

# 1 Cobertura y estado de resultados

La versión 0.2 reporta 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR al 5 de octubre de 2026, sobre el commit declarado 311ae43. Estos estados no son aceptación actual ni pruebas aprobadas. Para actualizar avance se necesita commit o build, casos ejecutados y evidencia posterior al cambio de criterios.

| Registro | Tratamiento |
| --- | --- |
| 83 IDs | Todos los IDs de v0.2 se incluyen una vez; HU-06.9 y 06.10 son nuevas. |
| CP y EV | Una familia por HU y subcasos por criterio/variante. EV es código reservado, no evidencia existente. |
| Resultado inicial | No ejecutado en todas las familias; No aplica solo con justificación y revisión. |
| Cambio de criterio | Vincular CP y EV a v0.2: un resultado de saldo o billetera anterior no prueba la historia reformulada. |
| TR anteriores | Obsoletas por CAM-03; sin ejecución activa ni suma al total. |
| Prioridad y sprint | Fuente y primera revisión propuesta; no son resultado ni promesa de implementación. |

El cliente paga con Mercado Pago al confirmar una solicitud inmediata o programada. Durante el semestre se usan credenciales y tarjetas de prueba. El backend verifica activamente el pago y solo publica la solicitud PENDIENTE cuando está aprobado. No se implementan webhooks ni billetera propia. Splash registra una comisión del 15 % y una ganancia del lavador del 85 %; el costo del proveedor lo asume Splash. Finanzas registra manualmente las transferencias de las liquidaciones semanales.

# 2 Convenciones y ficha de ejecución

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Identificación | HU-nn.m, versión 0.2, CP-nn.m y subcaso A/B/C; criterio exacto de 11. |
| Preparación | Precondiciones, cuentas sintéticas, datos, proveedor de prueba o mock explícito. |
| Entorno | Build/commit, API, motor, dispositivos y configuración. |
| Ejecución | Pasos, esperado, observado real y estado. |
| Resultado | No ejecutado / Aprobado / Fallido / Bloqueado / No aplica justificado. |
| Evidencia | EV-nn.m, fecha, ejecutor, revisor, enlace y defecto si corresponde. |
| Regresión | Versión corregida, repetición y resultado después del cambio. |

RF-01 a RF-10 y RNF-01 a RNF-06 se conservan según el vínculo de la fuente. La equivalencia con Q-01 a Q-12 de 04 requiere conciliar los textos del catálogo oficial. No se inventan requisitos ni se declara cobertura completa solo por asignar códigos.

Las tablas siguientes usan estado fuente del 5 de octubre. Todas sus familias CP tienen resultado inicial No ejecutado; el código EV no implica un archivo aportado. No reutilizar el estado HECHO como prueba aprobada.

# 3 EP 01 Identidad acceso y roles

Referencia de la fuente: RF-01. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1 Registro de cliente | Debe · M | HECHO | CP-01.1 EV-01.1 | S1 |
| 01.2 Inicio de sesión | Debe · M | HECHO | CP-01.2 EV-01.2 | S1 |
| 01.3 Sesión persistente | Debe · S | PARCIAL | CP-01.3 EV-01.3 | S1 |
| 01.4 Acceso según rol | Debe · M | PARCIAL | CP-01.4 EV-01.4 | S1 |
| 01.5 Subroles de administración | Debería · M | HECHO | CP-01.5 EV-01.5 | S2 |
| 01.6 Cambio de contraseña | Debería · S | PARCIAL | CP-01.6 EV-01.6 | S2 |
| 01.7 Registro de lavador con documentos | Debería · M | PENDIENTE | CP-01.7 EV-01.7 | S2 |
| 01.8 Cierre de sesión | Debería · S | PARCIAL | CP-01.8 EV-01.8 | S1 |
| 01.9 Ingreso según la aplicación | Debería · S | PARCIAL | CP-01.9 EV-01.9 | S1 |
| 01.10 Cambio de rol de un usuario | Debería · S | PARCIAL | CP-01.10 EV-01.10 | S2 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 4 EP 02 Perfil vehículos y direcciones

Referencia de la fuente: RF-02. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.1 Registrar vehículo | Debe · M | PARCIAL | CP-02.1 EV-02.1 | S2 |
| 02.2 Autocompletar por patente | Debería · M | PARCIAL | CP-02.2 EV-02.2 | S3 |
| 02.3 Ícono según tipo de vehículo | Podría · S | HECHO | CP-02.3 EV-02.3 | S7 |
| 02.4 Direcciones guardadas | Debe · S | PARCIAL | CP-02.4 EV-02.4 | S2 |
| 02.5 Datos personales con foto | Debería · S | HECHO | CP-02.5 EV-02.5 | S3 |
| 02.6 Privacidad de mis registros | Debe · S | POR VERIFICAR | CP-02.6 EV-02.6 | S2 |
| 02.7 Perfil y foto del lavador | Debería · S | PENDIENTE | CP-02.7 EV-02.7 | S5 |
| 02.8 Tema claro u oscuro | Podría · S | PARCIAL | CP-02.8 EV-02.8 | S7 |
| 02.9 Ayuda y términos del servicio | Podría · S | PARCIAL | CP-02.9 EV-02.9 | S7 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 5 EP 03 Solicitud de lavado y precios

Referencia de la fuente: RF-03 y RF-04. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.1 Catálogo de servicios | Debe · S | HECHO | CP-03.1 EV-03.1 | S3 |
| 03.2 Precio según vehículo elegido | Debe · S | HECHO | CP-03.2 EV-03.2 | S3 |
| 03.3 Solicitud inmediata | Debe · M | PARCIAL | CP-03.3 EV-03.3 | S3 |
| 03.4 Agendar día y hora | Debe · M | PARCIAL | CP-03.4 EV-03.4 | S3 |
| 03.5 Ubicación con mapa ajustable | Debe · L | PENDIENTE | CP-03.5 EV-03.5 | S3 |
| 03.6 Notas para el lavador | Podría · S | HECHO | CP-03.6 EV-03.6 | S3 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 6 EP 04 Asignación y ciclo de vida

Referencia de la fuente: RF-05 y RF-06. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.1 Aviso de nuevas solicitudes | Debe · M | PENDIENTE | CP-04.1 EV-04.1 | S4 |
| 04.2 Aceptar solicitud | Debe · M | PENDIENTE | CP-04.2 EV-04.2 | S4 |
| 04.3 Una sola asignación por solicitud | Debe · M | PARCIAL | CP-04.3 EV-04.3 | S4 |
| 04.4 Rechazar u ocultar solicitud | Podría · S | PENDIENTE | CP-04.4 EV-04.4 | S4 |
| 04.5 Avanzar etapas del servicio | Debe · M | PARCIAL | CP-04.5 EV-04.5 | S5 |
| 04.6 Disponibilidad del lavador | Debe · S | PARCIAL | CP-04.6 EV-04.6 | S4 |
| 04.7 Pantalla de búsqueda tranquilizadora | Podría · S | PARCIAL | CP-04.7 EV-04.7 | S5 |
| 04.8 Volver sin cancelar | Debe · S | HECHO | CP-04.8 EV-04.8 | S4 |
| 04.9 Etapas claras | Debería · S | PARCIAL | CP-04.9 EV-04.9 | S5 |
| 04.10 Confirmar el servicio terminado | Debe · S | PARCIAL | CP-04.10 EV-04.10 | S6 |
| 04.11 Inicio del lavador | Debería · M | PARCIAL | CP-04.11 EV-04.11 | S5 |
| 04.12 Detalle del servicio para el lavador | Debe · M | PARCIAL | CP-04.12 EV-04.12 | S4 |
| 04.13 Navegar hasta el cliente | Podría · S | HECHO | CP-04.13 EV-04.13 | S4 |
| 04.14 Llamar al cliente | Debería · S | PENDIENTE | CP-04.14 EV-04.14 | S4 |
| 04.15 Cancelación por parte del lavador | Debería · M | PENDIENTE | CP-04.15 EV-04.15 | S6 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 7 EP 05 Seguimiento evidencia y notificaciones

Referencia de la fuente: RF-06 y RF-07. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.1 Seguir al lavador en el mapa | Debe · L | PARCIAL | CP-05.1 EV-05.1 | S5 |
| 05.2 Fotos antes y después | Debe · M | PENDIENTE | CP-05.2 EV-05.2 | S5 |
| 05.3 Centro de notificaciones | Debería · S | PARCIAL | CP-05.3 EV-05.3 | S5 |
| 05.4 Notificaciones push | Debería · M | PARCIAL | CP-05.4 EV-05.4 | S5 |
| 05.5 Reportar incidencia | Debería · M | PENDIENTE | CP-05.5 EV-05.5 | S6 |
| 05.6 Lavado activo en el inicio | Debería · S | PARCIAL | CP-05.6 EV-05.6 | S5 |
| 05.7 Aviso de liquidación pagada | Debería · S | PENDIENTE | CP-05.7 EV-05.7 | S6 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 8 EP 06 Pagos y liquidaciones

Referencia de la fuente: RF-08. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.1 Pagar el lavado al solicitar | Debe · L | PENDIENTE | CP-06.1 EV-06.1 | S3 |
| 06.2 Estado del pago y comprobante | Debe · S | PENDIENTE | CP-06.2 EV-06.2 | S3 |
| 06.3 Verificación del pago con Mercado Pago | Debe · M | PENDIENTE | CP-06.3 EV-06.3 | S3 |
| 06.4 Cancelación con cargo según etapa | Debe · L | PENDIENTE | CP-06.4 EV-06.4 | S6 |
| 06.5 Ver mis ganancias | Debería · S | PARCIAL | CP-06.5 EV-06.5 | S6 |
| 06.6 Registrar mis datos bancarios | Debe · M | PENDIENTE | CP-06.6 EV-06.6 | S6 |
| 06.7 Liquidación semanal por transferencia | Debe · L | PENDIENTE | CP-06.7 EV-06.7 | S6 |
| 06.8 Conciliación de pagos | Debe · M | PENDIENTE | CP-06.8 EV-06.8 | S6 |
| 06.9 Confirmación automática a las 48 horas | Podría · M | PENDIENTE | CP-06.9 EV-06.9 | S7 |
| 06.10 Retirar la billetera virtual | Debería · S | PENDIENTE | CP-06.10 EV-06.10 | S2 |

Los diez IDs de EP-06 son activos en v0.2. 06.1 a 06.8 cambian de significado respecto de billetera; 06.9 corresponde a confirmación a las 48 h y 06.10 a retiro de billetera. No confundir 06.7 con la antigua liberación automática.

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 9 EP 07 Calificaciones historial y disputas

Referencia de la fuente: RF-09. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.1 Calificar al lavador | Debe · S | PARCIAL | CP-07.1 EV-07.1 | S6 |
| 07.2 Calificar al cliente | Podría · S | PARCIAL | CP-07.2 EV-07.2 | S7 |
| 07.3 Historial de lavados | Debe · S | PARCIAL | CP-07.3 EV-07.3 | S6 |
| 07.4 Abrir una disputa | Debe · M | PENDIENTE | CP-07.4 EV-07.4 | S6 |
| 07.5 Resolver una disputa | Debe · M | PARCIAL | CP-07.5 EV-07.5 | S6 |
| 07.6 Historial de servicios del lavador | Debería · S | HECHO | CP-07.6 EV-07.6 | S6 |
| 07.7 Mi reputación y estadísticas | Debería · S | PARCIAL | CP-07.7 EV-07.7 | S6 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 10 EP 08 Panel de administración

Referencia de la fuente: RF-10. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.1 Dashboard de indicadores | Debe · M | HECHO | CP-08.1 EV-08.1 | S7 |
| 08.2 Gestión de clientes | Debe · S | PARCIAL | CP-08.2 EV-08.2 | S2 |
| 08.3 Aprobación de lavadores | Debe · S | HECHO | CP-08.3 EV-08.3 | S2 |
| 08.4 Operación en curso | Debe · M | PARCIAL | CP-08.4 EV-08.4 | S5 |
| 08.5 Finanzas | Debe · M | PARCIAL | CP-08.5 EV-08.5 | S6 |
| 08.6 Evaluaciones e incidencias | Debería · M | HECHO | CP-08.6 EV-08.6 | S7 |
| 08.7 Gestión de tarifas | Podría · M | PENDIENTE | CP-08.7 EV-08.7 | S7 |
| 08.8 Reportes | Debería · S | HECHO | CP-08.8 EV-08.8 | S7 |
| 08.9 Auditoría | Debe · S | HECHO | CP-08.9 EV-08.9 | S2 |
| 08.10 Ficha completa de cliente y lavador | Debería · M | PARCIAL | CP-08.10 EV-08.10 | S7 |
| 08.11 Revocar, suspender y reactivar lavadores | Debería · S | PARCIAL | CP-08.11 EV-08.11 | S2 |
| 08.12 Mapa de la operación en vivo | Debería · M | PARCIAL | CP-08.12 EV-08.12 | S5 |
| 08.13 Exportar reportes | Debería · S | PARCIAL | CP-08.13 EV-08.13 | S7 |

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 11 EP 09 Calidad pruebas y demostración

Referencia de la fuente: RNF-01 a RNF-06. Criterios completos en 11 v0.6, transcritos de v0.2. Asignar ejecutor por subcaso y registrar evidencia de la versión probada.

| HU y título | Prioridad tamaño | Estado fuente | Caso y evidencia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.1 Pruebas automatizadas del backend | Debe · L | PARCIAL | CP-09.1 EV-09.1 | S8 |
| 09.2 Prueba del flujo completo | Debe · M | PENDIENTE | CP-09.2 EV-09.2 | S8 |
| 09.3 Datos de prueba reproducibles | Debe · S | HECHO | CP-09.3 EV-09.3 | S1 |
| 09.4 Registro de defectos y regresión | Debe · M | PENDIENTE | CP-09.4 EV-09.4 | S8 |
| 09.5 Documentación técnica al día | Debe · M | PENDIENTE | CP-09.5 EV-09.5 | S8 |
| 09.6 Protección básica de la API | Debe · S | POR VERIFICAR | CP-09.6 EV-09.6 | S1 |

Las pruebas de esta épica verifican también infraestructura de pruebas y demostración. No sustituyen casos funcionales de otras épicas ni mediciones Q.

Resultado de todas las familias de esta tabla: No ejecutado. Revisar aplicabilidad de plataformas y decisiones pendientes antes de ejecutar casos dependientes.

# 12 Subcasos críticos económicos

| Subcaso | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-06.1-A | Pago aprobado en solicitud inmediata y agendada. | Solo después de aprobación verificada se crea PENDIENTE por el precio correcto. |
| CP-06.1-B | Rechazo o abandono y posterior reintento. | No se publica solicitud; se informa estado y se conservan datos ingresados. |
| CP-06.3-A | Volver del pago o pulsar Verificar pago dos veces. | Backend consulta al proveedor; un registro y una solicitud por pago, con comisión 15 % y neto 85 %. |
| CP-06.3-B | Retorno alterado o referencia de otro cliente. | Control adicional propuesto de integridad: no acreditar ni publicar por datos no contrastados. Resultado por verificar. |
| CP-06.2-A | Consultar pago, reembolso total y parcial. | Detalle e historial muestran importes y referencia del proveedor según estado. |
| CP-06.4-A | Cliente cancela en cada etapa y desde EN_PROCESO. | Cargo 0/15/25/40 %; mostrar importes; reembolsar resto; 50 % del cargo para cada parte. Desde inicio, rechazar. |
| CP-04.15-A | Lavador cancela antes del inicio. | Confirmación y aviso al cliente; reembolso completo, sin reutilizar cargos del cliente. |

Los subcasos separan criterios o riesgos dentro de las familias, sin aumentar el número de HU. CP-06.3-B es un control adicional propuesto de seguridad e integridad; se distingue de la transcripción fuente.

# 13 Subcasos de liquidación y evolución

| Subcaso | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-06.6-A | Registrar, editar y consultar cuenta; intentar liquidar sin ella. | Banco, tipo, cuenta, RUT y titular; acceso Finanzas/Super admin y listados enmascarados; impedir liquidar sin cuenta. |
| CP-06.7-A | Un confirmado de $10.000 y cancelación EN_CAMINO de $10.000. | Liquidación de $8.500 + $1.250 = $9.750; ingreso Splash bruto $1.500 + $1.250 = $2.750 antes del costo del proveedor. |
| CP-06.7-B | Solo compensación por cancelación y ningún servicio confirmado. | No genera liquidación semanal; compensación se acumula hasta período con al menos un confirmado. |
| CP-06.7-C | Servicio disputado y otro confirmado; preparar y registrar transferencia. | Excluir disputado, registrar fecha y referencia; auditoría y aviso de HU-05.7 al quedar pagada. |
| CP-06.8-A | Repetir verificación, reembolso o registro de liquidación. | Conciliación conservada sin duplicar. Pruebas adicionales de reembolso/pago repetido propuestas para integridad. |
| CP-06.9-A | 48 h tras COMPLETADO sin confirmación ni disputa; repetir tarea. | CONFIRMADO y aviso una sola vez. No confirma si hay disputa; elegibilidad en siguiente liquidación. |
| CP-06.10-A | Revisar apps, panel, API y migración después de la retirada. | Sin pantallas, endpoints, indicador ni textos de billetera; migración contrastada con modelo de datos. |

Los mecanismos de deduplicación de reembolsos y transferencias se verifican como controles adicionales de integridad. La prioridad Podría de HU-06.9 se conserva; si se difiere, se registra alcance de la campaña sin declararla aprobada.

# 14 Calidad control de cambio y pendientes

| Familia Q | Correspondencia de ejecución |
| --- | --- |
| CP-Q01 y Q02 | Acceso, sesión, suspensión y subroles; PS-01. |
| CP-Q03 y Q05 | Secretos, datos bancarios y archivos; PS-02. |
| CP-Q04 | Asignación, pago, reembolso y liquidación consistentes; familias 04.3 y 06.3 a 06.8. |
| CP-Q06 y Q09 | Rendimiento y capacidad; PR-01. |
| CP-Q07 y Q08 | GPS y disponibilidad; PR-02 y PR-03. |
| CP-Q10 | Recuperación; PR-04. |
| CP-Q11 y Q12 | Instalación y claridad; HU-09.5 y 09.2. |

Cada CP-Q01 a CP-Q12 tiene EV-Q01 a EV-Q12 y resultado inicial No ejecutado. Conservar medición y evidencias PR/PS con enlace a la familia correspondiente; no duplicar conteos de ejecución.

CAM-03, 17 de octubre de 2026: adopción confirmada de la versión 0.2. Sustituye CAM-01 y CAM-02 como reglas vigentes de pago. Comisión del 15 % confirmada por el solicitante; se corrigen los textos discrepantes del 20 %. Las propuestas HU-TR.1 a HU-TR.3 quedan obsoletas y no se suman a las 83 historias.

Falta definir día y hora de corte semanal, tratamiento de feriados, regla definitiva de redondeo, identificadores técnicos de estados y estados después de resolver disputas. Deben confirmarse entorno y producto de integración de Mercado Pago, responsables operativos, cobertura del piloto, evidencia de implementos y plataformas adicionales. No se presupone que estos puntos estén implementados.

Para informar cobertura: definir casos aplicables, registrar seleccionados, ejecutados, aprobados, fallidos y bloqueados con numerador y denominador. El total de 83 familias no representa pruebas ejecutadas. Faltan build actual, casos desarrollados por criterio, resultados, defectos y enlaces EV; la fuente 311ae43 es una revisión declarada, no evidencia final.

## Referencias

Daniel Elgueta. Splash Backlog Épicas HU FINAL, versión 0.2, 5 de octubre de 2026. 9 épicas y 83 historias. Revisión declarada del código: commit 311ae43. Los estados son reportados por la fuente, no resultados de pruebas ejecutadas para esta entrega.

Equipo Splash. Confirmación de adopción de la versión 0.2 y modelo de pagos, 17 de octubre de 2026. CAM-03.

Duoc UC. Anexo Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología y guías 2.4 y 2.6 de fase 2. Material del curso.