SPLASH

DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

Plataforma digital para la gestión y solicitud de servicios de lavado de vehículos

| Carrera | Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone - PTY4614 |
| Integrantes | [Nombre integrante 1] · [Nombre integrante 2] · [Nombre integrante 3, si corresponde] |
| Docente | [Nombre del/de la docente] |
| Fecha | 21 de agosto de 2026 |

# Índice

Resumen / Abstract	3

1. Introducción y definición del proyecto	4

2. Objetivos y alcance	5

3. Desarrollo de ingeniería	6

4. Relación con las competencias del perfil de egreso	9

5. Relación con los intereses profesionales	10

6. Factibilidad del proyecto	11

7. Indicadores de calidad y criterios de aceptación	12

8. Gestión y productos del proyecto	13

9. Individual conclusions	13

10. Final reflection	14

Bibliografía	14

Anexos	15

Nota de edición: Completar los nombres de integrantes y docente. Si el equipo está compuesto por dos personas, eliminar la tercera conclusión individual antes de entregar.

# Resumen

Splash es una solución de lavado de vehículos a domicilio gestionada mediante dos aplicaciones móviles —cliente y lavador— y un panel de administración web, conectados a una API REST con seguimiento en tiempo real. El repositorio ya contiene once funciones operativas: registro e inicio de sesión, vehículos y direcciones, tipos de lavado con precio diferenciado, solicitudes inmediatas o programadas, búsqueda y asignación de lavador, aceptación, GPS, fotografías antes/después, billetera interna con escrow, historial y calificaciones. La implementación real utiliza React Native 0.83, Expo SDK 55, TypeScript y expo-router; Node.js, Express 5, Socket.io y TypeScript; Prisma ORM 7 con SQLite en desarrollo; además de JWT, bcrypt, Zod, Helmet, CORS y rate-limit. Su relevancia para Ingeniería en Informática radica en integrar frontend, backend, datos, tiempo real, seguridad, pruebas y gestión de proyectos. El semestre prioriza consolidar el flujo completo y validar funciones críticas. Los pagos reales, PostgreSQL, hosting y otras extensiones productivas permanecen proyectados.

Palabras clave: aplicación móvil, API REST, tiempo real, geolocalización, ingeniería de software, pruebas, marketplace de servicios.

# Abstract

Splash is an at-home vehicle washing solution managed through two mobile applications —customer and washer— and a web administration panel connected to a REST API with real-time tracking. The repository already contains eleven operational functions: registration and login, vehicles and addresses, differentiated service pricing, immediate or scheduled requests, washer search and assignment, acceptance, GPS, before/after photographs, an internal wallet with escrow logic, history, and ratings. The real implementation uses React Native 0.83, Expo SDK 55, TypeScript, and expo-router; Node.js, Express 5, Socket.io, and TypeScript; Prisma ORM 7 with SQLite for development; plus JWT, bcrypt, Zod, Helmet, CORS, and rate limiting. Its relevance to Computer Engineering lies in integrating frontend, backend, data, real time, security, testing, and project management. The semester scope consolidates the complete workflow and validates critical functions. Real payments, PostgreSQL, hosting, and other production extensions remain projected.

Keywords: mobile application, REST API, real time, geolocation, software engineering, testing, service marketplace.

# 1. Introducción y definición del proyecto

## 1.1 Descripción del Proyecto APT

Splash consiste en una solución de lavado de vehículos a domicilio gestionada mediante dos aplicaciones móviles —cliente y lavador— y un panel administrativo web en HTML. Las tres interfaces se conectan a un backend común mediante una API REST y Socket.io, centralizando autenticación, reglas del negocio, persistencia y seguimiento en tiempo real. La base revisada en el repositorio contiene once funciones operativas; la pasarela de pagos reales continúa proyectada y la billetera actual es interna y simulada.

Las once funciones operativas verificadas son: registro/login con JWT; registro y selección de vehículos; direcciones guardadas; tipos de lavado con precio diferenciado; solicitud inmediata o programada; búsqueda y asignación de lavador; aceptación; seguimiento GPS; fotografías antes/después; billetera con escrow; e historial y calificaciones. El servicio recorre PENDIENTE, ACEPTADO, EN_CAMINO, EN_PROCESO, COMPLETADO y CONFIRMADO; CANCELADO y DISPUTADO gestionan excepciones. El administrador supervisa la operación desde el panel web.

## 1.2 Problema, oportunidad y relevancia

Solicitar un lavado hoy suele ser lento y poco centralizado: el usuario debe trasladar su vehículo a un local, esperar disponibilidad sin visibilidad de tiempos o cupos, o coordinar mediante WhatsApp, llamadas, redes sociales y recomendaciones boca a boca. Estos canales informales no entregan un registro único ni trazabilidad suficiente para acreditar horarios, precios, avances, evidencias o responsabilidades.

Splash aborda esta oportunidad mediante un proceso centralizado, trazable y medible. El beneficio esperado es reducir fricción en la contratación, mejorar la visibilidad del servicio, respaldar la ejecución con estados y fotografías, y entregar al prestador una herramienta para organizar solicitudes y ganancias. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática, el proyecto es relevante porque reproduce un problema real de transformación digital y exige construir una solución integral, segura, escalable y comprobable, en lugar de una interfaz aislada.

Propuesta de Splash: transformar la necesidad del cliente en una solicitud digital, localizar un lavador disponible y respaldar el servicio realizado con estados, GPS, fotografías e historial.

## 1.3 Usuarios y beneficios esperados

| Actor | Necesidad principal | Beneficio entregado |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Solicitar un lavado confiable sin trasladarse. | Agenda, precio visible, seguimiento, evidencia e historial. |
| Lavador | Recibir y organizar oportunidades de servicio. | Solicitudes, ubicación, estados, evidencia y control de ganancias. |
| Administrador | Controlar la operación y resolver incidencias. | Gestión centralizada de usuarios, servicios, disputas y métricas. |

# 2. Objetivos y alcance

## 2.1 Objetivo general

Consolidar y validar el ecosistema real de Splash —app cliente, app lavador, panel administrativo web, API REST, Socket.io y base de datos relacional— para gestionar de extremo a extremo lavados de vehículos a domicilio bajo criterios de seguridad, trazabilidad, usabilidad y calidad de software.

## 2.2 Objetivos específicos

Consolidar la autenticación y autorización para los roles cliente, lavador y administrador.

Implementar el flujo completo de solicitud, asignación, aceptación, ejecución, confirmación, cancelación y disputa.

Mantener trazabilidad mediante historial de estados, geolocalización, notificaciones y fotografías antes/después.

Gestionar precios, comisión y billetera simulada con retención tipo escrow.

Diseñar e implementar un modelo de datos relacional que soporte la operación y su evolución.

Ejecutar pruebas sobre funciones críticas y aplicar mejoras a partir de los resultados.

Documentar la arquitectura, requisitos, riesgos, evidencias y criterios de aceptación del producto.

## 2.3 Alcance del semestre

| Incluido en el alcance | Fuera de alcance / evolución futura |
| --- | --- |
| Consolidar autenticación y roles: cliente, lavador y administrador. | Pagos reales mediante WebPay/Transbank. |
| Flujo completo de solicitud y máquina de estados. | Mapa visual en vivo con nivel productivo. |
| Seguimiento en tiempo real y evidencia con fotografías. | Planes de suscripción SPLASH y SPLASH_PRO. |
| Billetera con escrow y cálculo de precios/comisión. | Catálogo de productos aprobados. |
| Calificaciones, disputas y notificaciones. | Verificación formal de antecedentes de lavadores. |
| Diseño responsive y pruebas de funciones críticas. | Migración a PostgreSQL y despliegue/hosting productivo. |

# 3. Desarrollo de ingeniería

## 3.1 Requisitos funcionales prioritarios

| ID | Requisito | Actor | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar e iniciar sesión con credenciales seguras. | Cliente / Lavador / Admin | Alta |
| RF-02 | Gestionar vehículos y direcciones del cliente. | Cliente | Alta |
| RF-03 | Consultar servicios, precios y disponibilidad. | Cliente | Alta |
| RF-04 | Crear una solicitud inmediata o programada. | Cliente | Alta |
| RF-05 | Buscar y asignar lavador, notificar por Socket.io y permitir aceptar/rechazar. | Sistema / Lavador | Alta |
| RF-06 | Actualizar y transmitir el estado del lavado en tiempo real. | Lavador / Sistema | Alta |
| RF-07 | Registrar ubicación y fotografías antes/después. | Lavador | Alta |
| RF-08 | Retener y liberar saldo mediante lógica de escrow simulada. | Sistema | Media |
| RF-09 | Calificar, disputar y revisar el historial. | Cliente / Admin | Media |
| RF-10 | Administrar usuarios, servicios e incidencias. | Admin | Media |

## 3.2 Requisitos no funcionales

| ID | Atributo | Criterio propuesto |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Contraseñas con bcrypt, JWT, validación Zod, Helmet, CORS y limitación de solicitudes. |
| RNF-02 | Usabilidad | Flujos diferenciados por rol, mensajes comprensibles y estados visibles. |
| RNF-03 | Rendimiento | Operaciones frecuentes con tiempos de respuesta adecuados en entorno de prueba y eventos en tiempo real sin duplicación. |
| RNF-04 | Trazabilidad | Cada transición relevante debe quedar asociada a usuario, solicitud, fecha y evidencia disponible. |
| RNF-05 | Mantenibilidad | TypeScript, separación por capas, validadores reutilizables, ORM y documentación técnica. |
| RNF-06 | Compatibilidad | Pruebas en dispositivos/emuladores Android y diseño adaptable en el panel web. |

## 3.3 Flujo operativo y máquina de estados

El flujo real comprende diez pasos: registro/login, registro del vehículo, selección del servicio, solicitud del lavado, búsqueda del lavador, aceptación, EN_CAMINO, EN_PROCESO, COMPLETADO y confirmación con registro en el historial. Al crearse la solicitud queda PENDIENTE y el backend notifica a los lavadores disponibles mediante Socket.io. La secuencia controlada continúa por ACEPTADO, EN_CAMINO, EN_PROCESO, COMPLETADO y CONFIRMADO. CANCELADO y DISPUTADO gestionan las excepciones.

## 3.4 Arquitectura de solución

La arquitectura descrita corresponde al código real del proyecto. Las apps cliente y lavador están construidas con React Native 0.83, Expo SDK 55, TypeScript y expo-router; el panel administrativo utiliza HTML. Las interfaces consumen una API central en Node.js, Express 5 y TypeScript. Las operaciones transaccionales se exponen mediante REST y los cambios de estado se notifican con Socket.io/socket.io-client. Prisma ORM 7 gestiona SQLite en desarrollo; PostgreSQL y el hosting quedan proyectados para producción.

| Capa | Tecnologías | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Aplicaciones | React Native 0.83, Expo SDK 55, TypeScript y expo-router; panel HTML | Flujos diferenciados de cliente, lavador y administrador. |
| Backend | Node.js, Express 5 y TypeScript | API REST, reglas de negocio, autorización y coordinación del flujo. |
| Tiempo real | Socket.io y socket.io-client | Notificación a lavadores, estados, tracking y eventos relevantes. |
| Datos | Prisma ORM 7 y SQLite; 12 entidades | Persistencia relacional; PostgreSQL queda proyectado para producción. |
| Seguridad | JWT, bcrypt, Zod, Helmet, CORS y rate limit | Autenticación, validación y reducción de riesgos comunes. |
| Servicios | expo-location, expo-image-picker, expo-notifications/Expo Push y MapLibre | GPS, fotografías, notificaciones push y mapas. |

## 3.5 Modelo de datos

El modelo relacional se organiza alrededor de usuarios y solicitudes de lavado. La implementación reporta doce entidades que cubren identidad y roles, vehículos, direcciones, catálogo de servicios, solicitudes, historial de estados, evidencias, billetera y transacciones, calificaciones, disputas y notificaciones. Las relaciones deben preservar la propiedad de vehículos/direcciones, la asignación cliente-lavador y la trazabilidad financiera y operacional.

| Dominio | Entidades o registros principales | Regla de integridad |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Usuario, rol y credenciales | Un usuario opera solo con permisos asociados a su rol. |
| Cliente | Vehículo y dirección | Cada registro pertenece a un usuario identificado. |
| Servicio | Tipo de lavado, solicitud e historial de estados | Las transiciones deben respetar la máquina de estados. |
| Evidencia | Ubicación, fotografías y notificaciones | La evidencia se vincula a una solicitud y a su momento de captura. |
| Finanzas | Billetera y transacción | Retención y liberación deben conservar saldo y trazabilidad. |
| Calidad | Calificación y disputa | Solo servicios pertinentes pueden ser evaluados o disputados. |

## 3.6 Seguridad y protección de datos

Autenticación mediante tokens JWT y almacenamiento de contraseñas con hash bcrypt.

Validación de entradas con Zod para impedir datos incompletos o de formato inválido.

Uso de Helmet, CORS y rate limiting para reducir exposición a solicitudes maliciosas.

Autorización por rol en endpoints sensibles y validación de propiedad sobre vehículos, direcciones y solicitudes.

Tratamiento restringido de ubicación y fotografías, evitando exposición a usuarios no vinculados con el servicio.

Registro controlado de errores, sin incluir contraseñas, tokens ni datos personales sensibles.

## 3.7 Estrategia de pruebas y mejora

La calidad se verificará mediante una combinación de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de aceptación. El foco se sitúa en las funciones que pueden afectar la seguridad, la consistencia de datos o la continuidad del servicio. Cada defecto debe registrarse, priorizarse, corregirse y someterse a una prueba de regresión antes del cierre de la iteración.

| Área crítica | Prueba principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Credenciales válidas/erróneas, token vencido y rol no autorizado. | Acceso solo con identidad válida y permisos correctos. |
| Vehículos/direcciones | Crear, editar, listar y validar propiedad. | Persistencia correcta y sin acceso cruzado. |
| Solicitud/precio | Servicio inmediato/programado y cálculo por tipo. | Solicitud íntegra con precio esperado. |
| Estados | Transiciones válidas e intentos fuera de secuencia. | Solo se aceptan cambios permitidos y se notifica el evento. |
| Evidencia | Carga antes/después y asociación con solicitud. | Archivo y metadatos disponibles para el servicio correcto. |
| Escrow | Retención, liberación, cancelación y saldo insuficiente. | Saldos consistentes, sin duplicidad de movimientos. |
| Concurrencia | Doble aceptación de la misma solicitud. | Una sola asignación válida y respuesta controlada al resto. |

# 4. Relación con las competencias del perfil de egreso

Splash integra las cuatro competencias disciplinarias indicadas en la pauta. La relación no se limita a nombrarlas: cada una se traduce en actividades, productos verificables e indicadores de calidad aplicables durante el semestre.

| Indicador | Competencia aplicada | Aplicación y evidencia en Splash |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación. | Plan de pruebas y criterios de aceptación para autenticación, vehículos, solicitudes, precios, estados y cancelaciones. |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación. | Ejecución documentada de pruebas unitarias, integración, funcionales y aceptación; registro de resultados y defectos. |
| 1.3 | Desarrolla mejoras según resultados. | Corrección priorizada, regresión y evidencia antes/después de los defectos relevantes. |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos. | Backlog priorizado, alcance semestral, cronograma, responsables, riesgos y entregables. |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos. | Seguimiento periódico, tablero de tareas, revisión de avance y gestión de cambios de alcance. |
| 3.1 | Diseña modelos de datos. | Modelo relacional y reglas de integridad para usuarios, vehículos, lavados, estados, evidencias, finanzas y calidad. |
| 3.2 | Implementa modelos de datos. | Esquema Prisma, migraciones, relaciones, restricciones y consultas verificadas. |
| 4.1 | Construye una solución de software. | Apps móviles, panel web, API y componentes de negocio desarrollados con TypeScript y prácticas mantenibles. |
| 4.2 | Integra componentes de software. | Consumo de API, Socket.io, base de datos, GPS, fotografías, notificaciones y mapas dentro del flujo común. |
| 4.3 | Implanta una solución de software. | Configuración reproducible, build de demostración y preparación de ambientes; despliegue productivo queda proyectado. |

Criterio de cumplimiento: cada indicador contará con al menos un producto verificable y una evidencia de revisión o prueba, manteniendo trazabilidad entre requerimiento, implementación y resultado.

# 5. Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con los intereses profesionales del equipo en desarrollo de software, aplicaciones móviles, backend, integración de servicios, bases de datos, aseguramiento de calidad y automatización de pruebas. Splash permite trabajar sobre un producto concreto y recorrer el ciclo completo: comprender una necesidad, traducirla a requisitos, diseñar la arquitectura, implementar componentes, verificar resultados y aplicar mejoras.

También fortalece habilidades demandadas en entornos profesionales: trabajo colaborativo con repositorio, priorización de tareas, documentación técnica, resolución de defectos, protección de datos, comunicación entre componentes y toma de decisiones con restricciones reales de tiempo. El uso efectivo de React Native 0.83, Expo SDK 55, TypeScript, Node.js, Express 5, Socket.io, Prisma ORM 7 y SQLite entrega experiencia transferible a proyectos móviles y web.

| Interés profesional | Cómo se refleja en Splash | Aprendizaje esperado |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo full stack | Integración de aplicaciones, API, reglas de negocio y datos. | Comprender el comportamiento completo del producto. |
| Aplicaciones móviles | Flujos cliente/lavador, GPS, fotografías y notificaciones. | Diseñar experiencias móviles conectadas a servicios reales. |
| Backend y APIs | Endpoints, autenticación, estados, precios y asignación. | Construir servicios seguros, mantenibles y trazables. |
| Datos | Modelo relacional, ORM, migraciones y consistencia. | Diseñar persistencia escalable y alineada al negocio. |
| QA y automatización | Casos críticos, integración, regresión y aceptación. | Prevenir defectos y mejorar decisiones mediante evidencia. |
| Gestión de proyectos | Alcance, backlog, riesgos, entregables y seguimiento. | Organizar trabajo técnico bajo restricciones de semestre. |

# 6. Factibilidad del proyecto

## 6.1 Factibilidad técnica y material

El proyecto es técnicamente factible porque la base real ya contiene autenticación, vehículos, direcciones, solicitudes, estados, tracking GPS, fotografías, billetera interna con escrow, historial, calificaciones y panel administrativo. El stack Expo, Node.js, Express, Socket.io, Prisma y SQLite ya está en uso y emplea herramientas gratuitas o de bajo costo. El equipo dispone de computadores, dispositivos o emuladores, repositorio y entornos locales suficientes para consolidar y demostrar el alcance definido.

## 6.2 Factibilidad temporal

La planificación se organiza en iteraciones y prioriza primero las funciones críticas. Las extensiones de alto riesgo o dependencia externa se excluyen del compromiso semestral. De esta forma, el proyecto puede entregar valor aunque una función futura —por ejemplo, la pasarela real— no sea incorporada.

| Periodo | Foco de trabajo | Producto verificable |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1-2 | Definición, alcance, requisitos y planificación. | Informe Fase 1, backlog y criterios de aceptación. |
| Semanas 3-5 | Arquitectura, datos y consolidación de autenticación/roles. | Modelo revisado, API base y acceso por rol. |
| Semanas 6-8 | Solicitud, asignación y máquina de estados. | Flujo cliente-lavador integrado. |
| Semanas 9-11 | Tracking, fotos, notificaciones y panel administrativo. | Trazabilidad y supervisión demostrables. |
| Semanas 12-13 | Billetera, escrow, calificaciones y disputas. | Reglas de negocio y casos de excepción. |
| Semanas 14-15 | Pruebas, correcciones, regresión y documentación. | Informe de pruebas y versión candidata. |
| Semana 16 | Cierre, demostración y entrega. | Producto, documentación y presentación final. |

## 6.3 Factores externos, riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Respuesta planificada |
| --- | --- | --- |
| Integración de pagos reales | Alta | Mantener escrow simulado y dejar la pasarela fuera del alcance. |
| GPS/mapas y permisos del dispositivo | Media | Usar expo-location y MapLibre/placeholder; activar el mapa visual por etapas y probar permisos reales. |
| Notificaciones push | Media | Usar Expo Push, validar tokens y ejecutar pruebas en dispositivos físicos. |
| Doble asignación o concurrencia | Alta | Aplicar validaciones transaccionales y pruebas de aceptación simultánea. |
| Compatibilidad entre dispositivos | Media | Definir matriz mínima y ejecutar pruebas por versión objetivo. |
| Pérdida o cambio de alcance | Media | Backlog priorizado, control de cambios y protección del producto mínimo viable. |
| Disponibilidad de integrantes | Media | Distribuir responsables, documentar avances y revisar integración semanalmente. |
| Protección de ubicación/fotografías | Alta | Autorización por rol, mínimo acceso, validación de propiedad y manejo seguro de errores. |

Conclusión de factibilidad: Splash puede realizarse dentro de la asignatura porque posee una base operativa, recursos disponibles, un alcance priorizado y medidas concretas frente a las dependencias y dificultades previsibles.

# 7. Indicadores de calidad y criterios de aceptación

Para cumplir con los estándares disciplinarios, la propuesta utilizará indicadores observables. El cumplimiento no se medirá únicamente por la existencia de pantallas, sino por la capacidad de demostrar que el flujo funciona, conserva integridad, respeta permisos y cuenta con evidencia suficiente.

| Dimensión | Indicador | Evidencia / aceptación |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Requisitos identificados, priorizados y vinculados a pruebas. | Matriz de trazabilidad revisada. |
| Arquitectura | Componentes, responsabilidades e interfaces documentados. | Diagrama y descripción técnica coherentes con el código. |
| Datos | Relaciones y reglas de integridad implementadas. | Esquema Prisma/migraciones y pruebas CRUD. |
| Seguridad | Autenticación, autorización, validación y protección básica activas. | Pruebas de acceso válido, inválido y por rol. |
| Funcionalidad | Flujo principal ejecutable sin bloqueos críticos. | Demostración de PENDIENTE a CONFIRMADO. |
| Trazabilidad | Estados, evidencia y movimientos vinculados a la solicitud. | Historial verificable con fecha y actor. |
| Pruebas | Casos críticos ejecutados y defectos registrados. | Informe de pruebas, correcciones y regresión. |
| Gestión | Avance, alcance y riesgos controlados. | Backlog, hitos y registro de decisiones. |
| Documentación | Instalación, configuración y uso reproducibles. | README, informe técnico y guía de demostración. |

## 7.1 Definición de terminado

El requerimiento posee criterio de aceptación y responsable.

El código se integra sin errores críticos y conserva la convención del proyecto.

Las validaciones de seguridad y consistencia correspondientes están implementadas.

Las pruebas previstas fueron ejecutadas y sus resultados quedaron registrados.

Los defectos críticos fueron resueltos y se realizó regresión.

La evidencia y documentación se actualizaron antes de cerrar la tarea.

# 8. Gestión y productos del proyecto

## 8.1 Enfoque de trabajo

El equipo aplicará un enfoque iterativo con backlog priorizado. Cada ciclo contempla planificación, desarrollo, integración, prueba y revisión. El repositorio mantendrá la versión compartida del código y la documentación. Los cambios de alcance serán evaluados según su valor, esfuerzo, riesgo y efecto en las funciones comprometidas.

## 8.2 Productos verificables

| Producto | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Informe de definición | Problema, relevancia, competencias, intereses, factibilidad y calidad. |
| Backlog y alcance | Historias/requisitos priorizados, criterios y exclusiones. |
| Diseño técnico | Arquitectura, modelo de datos, API y flujos. |
| Producto de software | App cliente/lavador, backend y panel web integrados. |
| Plan e informe de pruebas | Casos, resultados, defectos, correcciones y regresión. |
| Evidencias | Capturas, registros, fotografías de prueba y demostración del flujo. |
| Documentación de ejecución | Configuración, instalación, variables y datos de prueba. |
| Presentación final | Demostración del problema, solución, ingeniería y resultados. |

# 9. Individual conclusions

## 9.1 [Student 1 name]

Developing Splash as a Capstone project demonstrates that a relevant digital service requires more than an attractive interface. The project demands coordinated decisions about architecture, data integrity, authentication, real-time events, user roles, evidence, and exception handling. My main learning goal is to strengthen my ability to connect business requirements with maintainable technical solutions and to validate every critical decision through testing. The defined scope is realistic because it protects the end-to-end service flow while postponing integrations that depend on production providers.

## 9.2 [Student 2 name]

Splash provides an opportunity to improve my skills in mobile development, backend integration, and software quality. Although several components operate behind them, the customer and washer journeys must remain simple. I consider traceability, clear states, secure permissions, and photographic evidence essential. Testing should reveal weaknesses early and guide measurable improvements rather than become only a final activity.

## 9.3 [Student 3 name - delete if not applicable]

This project reflects my interest in participating in the complete software development lifecycle. Splash combines planning, data modeling, application development, integration, testing, and project control within one coherent product. The main challenge will be to maintain a stable scope while coordinating real-time features, device permissions, and business rules. An iterative approach, documented responsibilities, and frequent integration reviews will allow the team to address these difficulties and deliver a demonstrable result during the semester.

# 10. Final reflection

Splash is a suitable APT project because it connects a recognizable service problem with the core competencies of the Computer Engineering graduate profile. It requires the team to design and apply tests, plan and control a software project, build and implement a scalable data model, and construct and integrate a complete software solution. The current functional baseline reduces feasibility risk, but it does not eliminate the need for disciplined engineering. The project will only be successful if the team can demonstrate consistent behavior, secure access, traceable states, reliable data, and evidence of improvement based on test results. By keeping real payment processing and production deployment outside the semester commitment, the team can focus on delivering a stable and well-documented core experience. This balance between ambition and control is one of the most important professional lessons expected from the Capstone process.

# Bibliografía

Duoc UC. (2026). 1.4_APT122_Formativa Fase 1: Evaluación Fase 1 - Definición Proyecto APT. Documento de evaluación de la asignatura Capstone PTY4614.

Equipo Splash. (2026). Splash - APT Fase 1 Corporativa. Presentación técnica basada en el repositorio y las tecnologías reales del proyecto.

Equipo Splash. (2026). Repositorio y documentación técnica del prototipo Splash: aplicaciones móviles, API, modelo de datos y panel administrativo.

# Anexos

## Anexo A. Matriz de trazabilidad inicial

| Req. | Función | Prueba asociada | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación y roles | Login válido/inválido; token; acceso por rol | Código + resultado de prueba |
| RF-02 | Vehículos y direcciones | CRUD y propiedad del registro | Captura/API + BD |
| RF-04 | Solicitud de lavado | Inmediata/programada; datos obligatorios | Solicitud persistida |
| RF-05 | Asignación y aceptación | Disponibilidad y doble aceptación | Evento + registro |
| RF-06 | Máquina de estados | Secuencia válida e intentos inválidos | Historial + tiempo real |
| RF-07 | Ubicación y fotografías | Permisos, carga y asociación | Coordenadas + imágenes |
| RF-08 | Escrow simulado | Retener/liberar/cancelar | Movimientos y saldos |
| RF-09 | Calificación y disputa | Servicio elegible y permisos | Registro de calidad |

## Anexo B. Evidencias recomendadas para la entrega

Capturas del registro/login y selección de rol.

Registro de vehículo, dirección y catálogo de tipos de lavado.

Solicitud creada y visualización en la interfaz del lavador.

Secuencia de estados desde PENDIENTE hasta CONFIRMADO.

Seguimiento de ubicación y fotografías antes/después.

Movimientos de billetera/escrow y cálculo de precio/comisión.

Historial, calificación y gestión de una disputa.

Panel administrativo y evidencia del modelo de datos/API.

Informe de pruebas con defectos encontrados, correcciones y regresión.